大水坑镇人民政府

关于2022年林木管护经费的绩效自评报告

- 县财政局：

按照《盐池县财政局关于开展2022年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件要求，现就大水坑镇2022年大水坑镇林木管护经费2022年度绩效自评情况报告如下。

- 一、绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达县级资金林木管护经费预算和绩效目标情况。

- 根据盐池县财政局《关于批复2022年盐池县部门预算的通知》（盐财〔预〕指标〔2021〕344号）文件精神，县财政局下达我镇林木管护26.175万元；主要用于2022年对历年种植樟子松、榆树、槐树等进行除草、浇水、修剪等抚育措施，确保无杂草、无死树，确保树木成活率，加强森林防火、禁止乱砍乱伐、生态建设保护、宣传标语制作等方面的经费。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。

2022年我镇林木管护费34.9万元，于2022年通过财政一体化系统下达指标26.175万元，资金到位率75%。

- 2.项目资金执行情况。

- 资金全部用于2022年辖区15个村的林木管护经费及各项相关支出。主要内容2022年对历年种植樟子松、榆树、槐树等进行除草、浇水、修剪等抚育措施，确保无杂草、死树，提高树木成活率，加强森林防火、禁止乱砍乱伐、生态建设保护、宣传标语制作等方面的经费。

- 3.资金管理情况。

2022年我镇林木管护经费资金严格按照《盐池县专项资金监督管理办法》（盐政办发〔2015〕13号）文件，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导、财务人员和财务分管领导分别审核签字，主要领导最终确认签字制，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析。

数量指标：林木抚育及浇水棵树13万株次，对辖区1087亩需要补种树木的进行补种，加大防护林管护宣传。

质量指标：林木抚育、浇水完成率、补植树木完成率、宣传活动完成率达到95%以上，基本完成目标。

时效指标：预计年底完成项目的实施和支付，我镇及时完成目标。

成本指标：2022年我镇林木管护年初安排34.9万元，财政拨付资金26.175万元，现已支付26.175万元，其中抚育、浇水13.9万元，劳务费用12.275万元。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：树立人人环保意识，减少乱砍乱伐行为发生次数。

生态效益指标：空气质量优良，加强森林覆盖面，减少水土流失量。

可持续影响：促进生态平衡发展。

- 3.满意度指标完成情况分析。

我镇对林木管护资金开展情况和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众林业工作满意度为≧95%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我镇林木管护资金，达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，提高资金的实用率。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分94分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

- 五、其他需要说明的问题

无

大水坑镇人民政府

2023年3月31日