盐池县惠安堡镇人民政府

2022年度惠安堡镇2021年惠苑村乡村振兴示范村建设环境整治项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财预〔基金〕2022第006号相关文件精神，下达2021年惠苑村乡村振兴示范村建设环境整治项目100万元。主要用于实现惠苑村乡村振兴，使农村基础设施根本改善，农村生态环境人居环境明显改观，保障人民生活。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2021年惠苑村乡村振兴示范村建设环境整治项目资金100万元，于2022年全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况。资金支出100万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况。2022年我乡按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行资金管理制度，根据资金用途据实支付资金，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。人居环境整治村数量1个行政村，农村人居环境整治，清除残垣断壁，拆除废旧棚圈、危旧房屋，清理三大堆等

(2)质量指标。农村生活污水治理率100%，按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作100%。

(3)时效指标。项目完成时间2022年12月。

(4)成本指标。农村人居环境整治资金100万元，已全部支付完毕。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益：通过对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用效果显著。

(2)可持续影响：农村人居环境质量可持续提升效果不断改善。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对人居环境整治满意度94%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年度惠安堡镇惠苑村乡村振兴示范村建设环境整治项目达到了绩效目标。下一步，我镇将谋划好重点工作举措，拿出务实管用的硬招实招，狠抓落实落地，推动农业农村各项工作再上新台阶。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：部门项目支出绩效自评表

惠安堡镇人民政府

2023年3月25日