盐池县惠安堡镇人民政府

惠安堡镇杜记沟村生猪养猪园区

市政供水项目绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展2023年部门项目支出绩效自评的通知》 (盐财发［2022] 26号）要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了惠安堡镇杜记沟村生猪养猪园区市政供水项目绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财预〔公共预算〕2022第017号文件，县财政下达我单位惠安堡镇杜记沟村生猪养猪园区市政供水项目资金共计15.056458万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐财预〔基金〕2022第019号文件，指标金额15.056458万元。

2、项目资金执行情况分析。

惠安堡镇杜记沟村生猪养猪园区市政供水项目费用主要用于惠安堡镇杜记沟村生猪养猪园区市政供水项目，执行率为100%。

3、项目资金管理情况分析

财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。砌筑1.8*2圆形检查井2座，机械挖填管沟2200米，电力电缆安装130米.

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。规定时点任务完成率100%。

（3）成本指标。圆形检查井5564.58元；机械挖填管沟11万元；电力电缆安装3.5万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：改善村庄交通环境。

（2）生态效益：提升人居环境整治。

（3）可持续影响：可持续影响率为98%，生活环境优化。

3、满意度指标完成情况分析

群众对该项目实施满意度为95%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我镇惠安堡镇杜记沟村生猪养猪园区市政供水项目费用达到了绩效目标。下一步，均已完成目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，加强资金管理和使用，提高资金的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效评价指标对该项目量化评价，自评指标得分83分。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：部门项目支出绩效自评表

惠安堡镇人民政府

2023年3月25日