盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）

项目2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目共57万元。主要绩效目标：完善城区景观绿化机制，着力解决当前道路建设及道路照明面临的问题，进一步提升景观环境管理水平，实现基础设施配套及相关公共服务设施的提升，为市民营造一个整洁、优美的人居环境。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2020〕120号）文件要求，盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目资金预算安排57万元，全部为财政拨款，盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目2020年资金已全部到位，内容为盐池县长城关北入口道路建设总厂为303.213米，双向车道，道路红线为7米，单侧布置人行道宽1.5米；道路照明工程沿道路一侧（道路宽为7米）路灯，路灯布置间距为25米，灯杆高约6米等内容。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目资金57万元，到位资金57万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为57万元，结余0.00万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：道路建设全厂303米，双向车道，道路红线为7米；单侧布置人行道宽1.5米，人行道外侧路缘石143.2米，人行道透水砖215㎡；道路照明工程沿道路一侧（道路宽为7米）路灯，路灯布置间距为25米，灯杆高约6米；新建雨水口10座及d200钢筋混凝土排水管道50m；铝型材庭院灯8套。

（2）项目完成质量：项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。施工过程中进行严格的质量检验，主要包括班组自检、质检员专检、专业施工员的交接检、监理与建设单位参与的隐蔽工程检验、建设主管部门定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序，施工中每道工序完成后经检查验收合格之后才可进行下一道工序的施工，验收均为合格工程。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐池县长城关北入口景观绿化工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：景观绿化带动相关产业，经济效益显著。随着城市景观发展的全球化，使经济充满活力，经过有效的经营手段和途径，可以使环境优势转换为经济优势，带动周边地区商贸、房地产、旅游业等第三产业的快速发展，利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值，有利于吸引外资，形成周边地区集聚和辐射能力，促进区域经济的发展。景观绿化设计不仅能够美化环境，还能发展旅游业，促进国内、国际之间的交流合作增进城市经済收入。

（2）项目实施的社会效益：本项目的建设开辟了盐池古城历史文化旅游区乃至盐池县旅游服务的窗口，实现与游客的对接，加快了宁夏东部地区旅游的整体开放步伐，带动了旅游业的蓬勃发展。

（3）项目实施的生态效益：景观绿化工程的建设将极大地完善城区的想象，通过路容路貌整治建设，无乱堆乱放现象，路况得到明显改善，道路与照明等附属设施的建设也将有效的提高城镇环境、生态质量，为居民创建优美、健康、整洁的生态空间。

- （4）项目实施的可持续影响：本项目建设形态凸显本地特色，与周边景区和谐统一，充分体现了地域文化，对形象展示及区域影响力提升等方面有重要的意义，对于改善城市景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达92%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县长城关北入口景观绿化工程（道路及道路照明）项目2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、项目完工后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安全，为盐池县的建设和发展创造一个良好的交通环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无