盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程

项目2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目共450万元。主要绩效目标：完善城区景观绿化机制，着力解决当前景观绿化面临的问题，进一步提升景观环境管理水平，实现基础设施配套及相关公共服务设施的提升，为市民营造一个整洁、优美的人居环境。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2020〕120号）文件要求，盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目资金预算安排450万元，全部为财政拨款，盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目2020年资金已全部到位，内容为绿化种植工程、铺装工程、园林景观建筑、小品工程、灌溉工程、电气工程、城墙护坡工程等内容。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目资金450万元，到位资金450万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目预算资金已安排支出，并按项目建设要求和进度逐步落实到位。2020实际总支出为287万元，结余163万元，资金执行率64%。

3.项目资金管理情况分析

盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：盐池县环城公园景观绿化工程总建设面积16093平方米，其中1、三清阁东侧（昫衍北路到鼓楼北路段）建设面积222平方米；2、三清阁西侧（鼓楼北路到盐州北路段）建设面积5882平方米；3、三清阁以南供热站区域建设面积9989平方米。

（2）项目完成质量：项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。施工过程中进行严格的质量检验，主要包括班组自检、质检员专检、专业施工员的交接检、监理与建设单位参与的隐蔽工程检验、建设主管部门定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序，施工中每道工序完成后经检查验收合格之后才可进行下一道工序的施工，验收均为合格工程。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目已部分落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：景观绿化带动相关产业，经济效益显著。随着城市景观发展的全球化，使经济充满活力，经过有效的经营手段和途径，可以使环境优势转换为经济优势，带动周边地区商贸、房地产、旅游业等第三产业的快速发展，利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值，有利于吸引外资，形成周边地区集聚和辐射能力，促进区域经济的发展。景观绿化设计不仅能够美化环境，还能发展旅游业，促进国内、国际之间的交流合作增进城市经済收入。

（2）项目实施的社会效益：在高度竞争的城市建设中开展景观绿化工作，能够从优化产业结构方面显著改善城市建设质量，提升城市建设和城市化水平。景观绿化能够改善城市范围内的小气候，调节温度、光照、水分等，为城市营造更为宜人的生活环境。景观绿化还能减少城市建设噪声，净化空气，有效避免水土流失。除此之外，在城市建设中进行景观绿化还能装饰建筑设施，改变城市面貌。

（3）项目实施的生态效益：景观绿化工程体现了城市景观效果，同时对改善整个城市的生态也有重要的作用，是维持生态环境和整个城市可持续发展的重要基础。因此，景观绿化工程的绿化结构形式才能达到最大的生态效益。植物能保护环境和净化空气，它能吸收烟灰粉尘、有害气体，能吸收二氧化碳并放出氧气，对净化空气有很好的作用。

- （4）项目实施的可持续影响：实现景观绿化可持续发展是建设生态城市的必然要求，景观绿化是城市生态系统的重要组成部分，是实现城市可持续发展的重要前提。改善城市环境是城市发展的基础，与城市的长远利益息息相关。目前，我国城市的发展速度很快，城市化进程也在稳步推进，人们的生活条件得到了很大提高。同时，城市化又引发了一系列生态环境问题，不仅对自然生态系统产生了影响，而且还影响了人们的身体健康。因此，要保护好城市生态环境，实现城市经济的跨越式发展，必须要建设生态景观城市，使景观绿化走上可持续发展的道路。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达94%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县带状运动公园城墙北段景观绿化工程项目2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、要走可持续发展的道路就必须建设节约型的景观绿化工程，而因地制宜是建设节约型景观工程所需要遵循的原则，在具体的绿化工作中要尽量少占耕地，因地制宜的搞好规划，坚持以植物造景为主，在引进外地树种时一定要慎重。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分92分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无