盐柳路道路绿化及生态停车场工程

项目2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目共280万元。主要绩效目标：完善城区道路绿化机制，着力解决当前道路建设及绿化的问题，进一步提升城市环境管理水平，实现基础设施配套及相关公共服务设施的提升，为市民营造一个整洁、优美的人居环境。

（二）年度中由县级资金安排下达盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2020〕120号）文件要求，盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目资金预算安排280万元，全部为财政拨款，盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目2020年资金已全部到位，内容为采用垂柳、小叶杨、针叶树樟子松等树木绿化县城盐柳路两侧；道路两侧换填种植土、节水灌溉；建设生态停车场、规划停车位等内容。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目资金280万元，到位资金280万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为280万元，结余0.00万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：绿化工程：行车道采用垂柳（株距6米），背景高层主要选用小叶杨（株行距为3米*2米）做为背景林，中层种植一排针叶树樟子松（株距为3米）；土方工程：换填种植土11479立方米；节水灌溉工程：喷灌管网，实施节灌面积13100平方米；建设生态停车场总占地面积为12020平方米、其中绿化面积为2281平方米，硬化面积为10895平方米，规划小型停车位175位，大型货车停车位15位。

（2）项目完成质量：树木做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死；生态停车场干净整洁、高绿化、高承载、透水性能好、草的成活率高、提高绿地面积；病虫危害率小，绿地养护覆盖率达到90%。

项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。在项目建设过程中，建设单位按照基本建设程序办理各项手续，建设过程中全面履行了质量责任和义务，设计单位、施工单位、监理单位均具有相应资质。设计文件符合工程强制性标准及合同要求，建设过程中质量行为符合要求。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐柳路道路绿化及生态停车场工程工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：优化投资环境，吸引项目投资，为城市的绿色发展和持续稳定发展奠定基础，来自国内外各地的投资商都会将绿化建设做的好的城市作为同等条件下更为理想的投资目标地。该项目的实施，改善和提升了盐池县基础设施条件，更好的带动沿线土地增值，增加就业机会，带动周边区域的消费，扩大内需，进一步加快城市化水平进程。同时，城市化基础设施的完善，优化人居条件，提升城市品位，有利于改善投资环境，为盐池县的经济社会发展起到积极作用。

（2）项目实施的社会效益：城区绿化是城市建设的重要组成部分，这些有生命的绿色植物在城市中具有不可替代的效益。道路绿化养护是维护城区绿化成果的必要手段，它既可以带动园林绿化产业的发展，又为人们创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境。该项目的实施聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，推进城市基础建设、惠及民生并增强群众获得感、幸福感、安全感，保持社会大局稳定和经济持续健康发展的需要；为构建盐池县和谐健康的生活出行环境，提升盐池县城市整体的功能，推动全县社会经济发展，具有重要意义。

（3）项目实施的生态效益：道路绿化及生态停车场工程的实施，对净化空气、保护水质、消毒杀菌、养水源、促进城区居民身心健康起到了积极的促进作用，绿地景观面貌年增长率≥5%。该工程的建设将极大地完善城区的基础设施，通过路容路貌整治建设，道路得到明显改善，有效的提高城镇环境、生态质量，为居民创建优美、健康、整洁的生态空间。

- （4）项目实施的可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市绿化作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达94%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐柳路道路绿化及生态停车场工程项目2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、加强绿化养护队伍建设，强化监督管理充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，进一步建立和完善养护管理责任制，确保养护责任到人。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无