盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）

2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）资金共50万元。主要绩效目标:围绕盐池县古城墙建设带状运动公园，通过土方、园建、绿化种植及绿地灌溉等工程，对园区进行全面环境美化及植物绿化，进一步提升城市环境管理水平，实现基础设施配套及相关公共服务设施的提升，为市民营造一个整洁、优美的人居环境。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）预算和绩效目标情况。

根据《盐池县2020年财政预算划转通知书》（盐财预（公共预算）2020第17号）文件要求，盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）预算安排50万元，全部为财政拨款，盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）2020年资金已全部到位，内容为：项目占地约400亩，围绕盐池县古城墙建设带状公园，从城墙外侧延伸60-70米及公共卫生服务基础设施、道路、灌溉、路灯等建设内容。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）资金50万元，到位资金50万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）预算资金已安排支出，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为14.46万元，结余35.54万元，资金执行率28.92%。

3.项目资金管理情况分析

盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）占地约400亩，其中：1、绿化工程：绿化面积164488㎡，各类乔灌木约17000株，乔木种植量达70%，30%为灌木、地被等常青树种；2、道路工程：自行车道为塑胶地面，路宽4米，铺设面积15760㎡，透水砖铺设人行道，路宽为2-3米，铺设面积11820㎡；3、铺装工程：铺设广场、运动场、停车场、人行道等面积75664㎡；4、园林景观建筑、小品：建设景观亭6座、花架244米，景观长廊700延米、景墙309延米、花坛864延米、景观柱28个、景观置石10组、桥2组、景观雕像58组等；5、灌溉、土方工程：土方填埋废物垃圾274161㎡，园林灌溉面积164497㎡；6、服务环卫设施：健身器材55套、坐凳285个、环保垃圾桶190处、自行车50辆。

（2）项目完成质量：项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。施工过程中进行严格的质量检验，主要包括班组自检、质检员专检、专业施工员的交接检、监理与建设单位参与的隐蔽工程检验、建设主管部门定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序，施工中每道工序完成后经检查验收合格之后才可进行下一道工序的施工，验收均为合格工程。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐池县城古城墙带状公园建设项目工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）专项资金已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：以盐州古城历史文化旅游区创建国家5A级旅游景区为载体，大力实施基础设施提标、公共服务提质、旅游品牌提升工程，不断丰富旅游业态，加快全域旅游示范县建设。项目能够促进旅游观光、商贸服务、信息科技等相关产业的发展，为周边居民提供多样化的就业机会，增加居民收入。注重完善基础设施建设、构建标准化服务体系，提升旅游业服务水平，有效的增加旅游业的综合收入。提升旅游资源品质、推进经济社会转型升级，增加旅游产业链关联性，缩短地区间发展差距。进一步增强旅客出游积极性，丰富旅游活动空间和消费业态，促进消费，促进旅游业良性可持续发展。

（2）项目实施的社会效益：本项目的建设开辟了盐池古城历史文化旅游区乃至盐池县旅游服务的窗口，实现与游客的对接，加快了宁夏东部地区旅游的整体开放步伐，带动了旅游业的蓬勃发展。

（3）生态效益：带状运动公园工程的建设将极大地完善城区的配置，公共卫生服务基础设施的建设也将有效的提高城镇环境、生态质量，为居民创建优美、健康、整洁的生态空间。

- （4）项目实施的可持续影响：本项目建设形态凸显本地特色，与周边景区和谐统一，充分体现了地域文化，对形象展示及区域影响力提升等方面有重要的意义，对于改善城市景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达94%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县古城墙带状运动公园建设项目（西三标段）资金2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、积极协作、提请政府和有关部门尽快落实施工后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民自觉爱护公共设施设备，维护好续建后的公园环境和秩序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无