盐池县长城关“缤纷夜市”项目2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县长城关“缤纷夜市”项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局资金共103万元，主要绩效目标：新建迎宾大门2座，搭建特色小吃文化隔间32间，餐饮区地面设置地毯和地胶、屋面卫彩钢瓦轻钢屋面，餐饮区设置喷绘和门头PVC标识牌，餐饮区配套设施设置，景观、亮化及电气，搭建舞台一座及其他配套设置。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县长城关“缤纷夜市”项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于下达盐池县2020年财政预算划转通知书》（盐财（预）指标[2020]396号）文件要求，盐池县长城关“缤纷夜市”项目资金预算安排103万元，全部为财政拨款，盐池县长城关“缤纷夜市”项目项目2020年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县长城关“缤纷夜市”项目资金103万元，到位资金103万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年盐池县长城关“缤纷夜市”项目预算资金已全部安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020年实际总支出金额103万元，结余0万元，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

- 盐池县长城关“缤纷夜市”项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：新建迎宾大门2座，搭建特色小吃文化隔间32间，餐饮区地面设置地毯和地胶、屋面卫彩钢瓦轻钢屋面，餐饮区设置喷绘和门头PVC标识牌，餐饮区配套设施设置，景观、亮化及电气，搭建舞台一座及其他配套设置。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，均已完工。

（3）项目实施进度：项目单位按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了城市特色小食文化街工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，未超项目下达金额。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：以长城关旅游区创建国家5A级旅游景区为载体，大力实施基础设施提标、公共服务提质、旅游品牌提升工程，不断丰富旅游业态，加快全域旅游示范县建设。文旅夜游作为《盐池县全域旅游发展总体规划》中的一项，加上花马池古城保护利用、长城旅游风景带等重点景区景点修建；盐池滩羊、小杂粮、黄花菜、鹿血酒等旅游商品的挖掘；星级饭店、星级宾馆酒店、星级农家乐等公共服务配套设施的推进；盐花马寺生态旅游区、哈巴湖景区、白春兰防沙治沙业绩园、长城旅游观光带等生态旅游景点的打造等。

（2）项目实施的生态效益：城市发展缤纷夜市经济有利于促进城市生态环境的建设和提升。以优良的生态环境作为基底，夜游空间点缀其间，五彩缤纷的夜景照明不仅可再现城市风貌，还给人们提供一个良好的夜视环境和生活环境。无论是在长城关、历九曲和城市广场，都因优美的生态环境、丰富的植物景观支撑，而形成便于人们日常游憩的休闲空间，成为城市形象的代表。。

（3）项目实施的社会效益：随着经济的增长、人民生活水平的提高，人们对居住环境、城市美化亮化的要求也更上一层楼。夜间出游成为我们娱乐身心的日常活动。盐池县打造的长城关工程为人民日常活动增添了色彩。古城墙带动运动公园、城墙夜景、特别是长城关、九曲夜游项目不仅方便了本地居民的休闲娱乐，在重大节日更是吸引了周边县市群众前来观光游玩，带动住宿餐饮等相关消费。

（4）项目实施的可持续影响：夜晚的长城关园内也是灯火辉煌，游人如织。热闹红火的舞台表演，不仅吸引了全县及周边市县数万名群众前来观看，也被各媒体所青睐。除了宁夏广播电视台、吴忠市移动公司对此次活动进行全媒体同步直播外，宁夏网络广播电视台、“红枸杞”客户端、“都市阳光”客户端、央视新闻、新华社“现场云”、腾讯新闻、网易新闻、今日头条、天天快报、优酷、微博等新闻媒体也进行了同步直播。尤其是在中央电视台1套综合频道、13套新闻频道的新闻联播、晚间新闻播出了我县元宵节的盛大活动，央视新闻报道后，受到了我县群众的广泛好评。

- 3.满意度指标完成情况分析

该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向受益群众发放了满意度调查表，不论年龄不论性别和职业，居民们平时都喜欢去古城墙、长城关、九曲游玩，尤其是傍晚和晚上更是居民们酒足饭饱后的休闲之地，有的去休闲散步、有的去体育锻炼、有的去车道骑行、有的去浏览观光和亲近大自然等等。自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于设备裸露在外，受到日晒雨淋和风沙腐蚀的长期影响，搭建的文化隔间及舞台都会出现不同程度的损坏。因此，按照时间节点，工作进度的同时注重实际效果，每段安排值班人员巡检设备的运行情况、安全运行情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无