2020年盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目

绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达2020年盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目共119.89万元。主要绩效目标：盐池县古城墙北段景观绿化工程位于鼓楼北路三清阁西侧，占地面积约为50亩，根据该园建设项目亮化照明、绿化喷淋等配套设施用电容量，安装箱式变站台、箱式变压器，敷设电力电缆、电杆。

（二）年度中由县级资金安排下达2020年盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目预算和绩效目标情况。

根据盐池县审批服务管理局关于批准<<盐池县城区绿化工程、盐州园箱变供电项目建设方案>>的批复文件要求，盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目预算安排119.89万元，全部为财政拨款，盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目2020年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目119.89万元，到位资金119.89万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为109.56万元，资金执行率91.38%。（项目正在施工）

3.项目资金管理情况分析

盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：安装250KVA箱式变电站1台，安装变压器4台、敷设电力电缆630米（其中顶管50米）、电杆5基。

（2）项目完成质量：盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目正在施工。

（3）项目实施进度：项目单位按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了安装变压器、变电站、电力电缆工作。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：载运行时间长，年空载损耗占变压器总损耗比重较大，所以变压器适合居民小区的用电特点，变压器适合居民小区用电特点，节能效果显著。

（2）项目实施的社会效益：生活水平的提高人们的消费对很多都是有很大的要求，根据该园建设亮化照明、绿化喷淋配套设施用电容量较大，人们开始倡导绿色、低碳、安全的生活方式 ，所以安装变电站，变压器更加安全，节能。

（2）项目实施的生态效益：箱变供电项目注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施

（3）项目实施的可持续影响：随着人们发展要求新型箱式变电器加快提升品质。随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求箱变供电向安全、环保、节能、防水、优质、美观方向发展，加快升级步伐。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达96%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

1、箱变使用地点不允许有强烈震动和冲击，不允许有较大的电磁感应强度，对于箱变地埋线路，应布置好各回路出线的敷设路径，并满足对地下设施的安全距离，且不影响供电区长远发展；

2、使用地点不得有爆炸危险的物质，周围介质中不能含有腐蚀金属与破坏绝缘的气体及导电介质；

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果。绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目2020年度绩效自评指标得分87分。

（二）对评价结果应用和公开情况。通过我县2020年盐池县城区绿化工程盐州园箱变供电项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无