2020年老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程

绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程预算和绩效目标情况。

2020年下达我局老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程共25万元。主要绩效目标：购置规格为200*150*1.5镀锌防火漆钢制桥架，长度17816m及相关辅材（镀锌防火漆连接片、镀锌架拖、镀锌螺栓）完成老旧小区改造.

（二）年度中由县级资金安排下达老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程预算和绩效目标情况。

根据<<盐池县2020年财政预算划转通知书>盐财预（暂存款）2020第89好文件要求，老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程资金预算安排25万元，全部为财政拨款，老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程2020年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程资金25万元，到位资金25万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020年实际总支出为25万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：购置规格为200*150*1.5镀锌防火漆钢制桥架，长度17816m及相关辅材（镀锌防火漆连接片、镀锌架拖、镀锌螺栓）。

（2）项目完成质量：购置规格为200*150*1.5镀锌防火漆钢制桥架，长度17816m及相关辅材（镀锌防火漆连接片、镀锌架拖、镀锌螺栓）完成了老旧小区改造电力网络的规范。

（3）项目实施进度：项目单位按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了老旧小区通讯、电力、网络线路的修整。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程资金无结余，执行状况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：老旧小区改造建设过程，就是扩大建筑就业的过程，是当前扩大城乡就业的重要渠道。老旧小区一旦完工，社区服务水平大大提高，需要大批从事社区服务的人员加入，扩大社区就业成为当前和今后“稳就业”不可或缺的途径。同时也是当前稳投资的重要内容。

（2）项目实施的社会效益： 改造老旧小区，改善居民居住条件，构建共享共治社会治理体系，让人民群众生活更方便、更舒适、更美

（3）项目实施的可持续影响：老旧小区改造期间安全管理，加强电缆防外力破坏看护、高效、高质完成改造任务，进一步提升改造任务，进一步提升电力优质服务水平，使百姓真正受益。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达83%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

严格实行施工全过程的质量指标的三检制及工序交接制度，各级质量管理人员各其负责，严格控制每道工序的施工过程，对一般工序分散检查，关键工序和特殊工序及薄弱环节建立质量管理点，重点集中控制，发现问题及时处置，以求最佳质量效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果。绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程2020年度绩效自评指标得分88.7分。

（二）对评价结果应用和公开情况。通过我县2020老旧小区通讯、电力、网络线路规范工程主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无