盐池公共停车场项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）年初批复下达盐池公共停车场项目和绩效目标情况。

2020年下达我局资金共200万元，主要绩效目标：新建的新区人民街停车场，现状有许多车辆停靠在人民街道路边，严重影响交通状况。场地紧邻紫都学府小区。新建此停车场很有力解决了这一问题。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县公共停车场项目资金预算和绩效目标情况。

根据《自治区财政厅关于下达2020年第一批新增一般债券资金指标通知》宁财（债）指标[2020]44号，《关于下达盐池县2020年财政预算划转通知书》（盐财（预）指标[2020]120号）文件，盐池公共停车场项目安排预算200万元。全部为财政拨款。2020年资金已全部到位。内容为新建新区人民街停车场位于人民街路北，后卫南路东侧，紫都学府小区西南方向，占地5661.3㎡，其中绿化面积1109.5㎡，硬化面积4760㎡.新建停车场铺装透水砖4760㎡，安装花岗岩道牙1333m,挡车石202块，充电桩基座5个，包含土方工程、铺装工程、绿化工程、排水工程和供电工程。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

盐池公共停车场项目计划预算200万元，资金到位200万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

盐池公共停车场项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为157.5万元，结余42.5万元，资金执行率78.75%。

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池公共停车场项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 总体绩效目标完成情况分析

新建新区人民街停车场位于人民街路北，后卫南路东侧，紫都学府小区西南方向，占地5661.3㎡，其中绿化面积1109.5㎡，硬化面积4760㎡.新建停车场铺装透水砖4760㎡，安装花岗岩道牙1333m,挡车石202块，充电桩基座5个，包含土方工程、铺装工程、绿化工程、排水工程和供电工程。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：项目总面积5661.3㎡，其中绿化面积1109.5㎡，硬化面积4760㎡.新建停车场铺装透水砖4760㎡，安装花岗岩道牙1333m,挡车石202块，充电桩基座5个，包含土方工程、铺装工程、绿化工程、排水工程和供电工程。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，均已完工。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐池公共停车场项目工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强工程质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工、机械的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：项目建成后，将土地最优化使用，最大化利用场地，尽可能多地提供停车位。加快我县经济的发展，同时也为招商引资创造良好的投资环境，对商业的发展也起到巨大的推动作用。

（2）项目实施的生态效益：停车场的种植乔灌木，能够改善局部大气环境，有效降低噪声污染，为建设生态园林城市建设作出贡献。

（3）项目实施的社会效益：平衡周边停车供求矛盾，优先改善停车问题突出地点的交通问题，突出充分考虑附近居民、临时停靠人民的方便，合理布置出入口。

本项目的建设很有力的解决许多车辆停靠在人民街道路边。

- （4）项目实施的可持续影响：根据地块的功能用途，结合地块周边环境，整体考虑综合利用地块，使格调色彩与城市整体景观相协调，推动我县经济建设和社会主义精神文明建设作出积极贡献。

3、满意度指标完成情况分析。

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达88%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目在建设施工过程中，对环境的主要影响是施工期间产生的建筑垃圾、污水、噪声、粉尘的影响。这种影响是暂时的，将随过程竣工而消失，施工期间采取必要的措施加以控制，以减少对周围居民生产生活的影响。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无