盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金

2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金共40万元。主要绩效目标：新修建排水管道360m，商铺门前硬化3200㎡，是为农民进行羊的屠宰的交易提供了一个开放、自由的场地，满足了农民进行羊交易的需求。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年第三批新增一般债券资金预算指标通知》盐财(预)指标[2020]396号文件要求，盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金预算安排40万元，全部为财政拨款，资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县宗源畜产品市场室外排水工程项目40万元，资金到位40万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2020年盐池县宗源畜产品市场室外排水工程项目资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020年实际总支出为40万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况

盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。绩效目标完成情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量： 新修建排水管道360m，商铺门前硬化3200㎡.

（2）项目完成质量：项目从实施到完工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，验收均为合格工程。

（3）项目实施进度：盐池县宗源畜产品市场室外排水工程项目已按时完工，工程已验收。

（4）项目成本节约情况：盐池县宗源畜产品市场室外排水工程进度资金新修建排水管道360m，商铺门前硬化3200㎡项目投资资金控制在财政下达批复范围内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益: 盐池县宗源畜产品市场排水工程给进行屠宰的人创造一个方便快捷、安全舒适的交通环境，改善周边环境，急需对其进行改造。配合盐池县宗源畜产品市场的实施及解决道路两侧居民的排水问题，避免出现雨季雨水四处漫流的现象，该路段排水的建成使得城市基础建设进一步完善，加快城市发展，带动经济发展。

（2）社会效益：本工程的建设为屠宰居民提供一个优良的环境，提高人民群众交易质量、改善人民交易环境，因此，为农民进行羊的屠宰的交易提供了一个开放、自由的场地，满足了农民进行羊交易的需求。

（3）生态效益：本工程从一定程度上减轻生态环境的破坏，维持城市生态平衡，工程通过修道路、安装排水管可以稳固土壤、降低雨水对道路的破坏、防止交通事故的发生，对于污水的排放处理可以提高环境和空气的质量。

（4）可持续影响：对于修建盐池县宗源畜产品市场的排水管道以及商铺门前硬化可以加快城市发展。

3、满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达82%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分89分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无