盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程

项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况：

（一）年初批复下达盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程共80万元。主要绩效目标：道路工程、场地409m，道路红线宽度15m，新建沥青路面2850㎡、人行道3272㎡、道牙818m、树框136套，将服务于鸣翠苑小区居民的出行。排水工程：新筑偏沟式雨水口8座，敷设DN100PE排水管108米。给水工程：敷设DN300球墨铸铁管道450m。路灯工程：布置单叉路灯14盏。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据由根据《关于下达盐池县2020年财政预算划转通知书》（盐财（预）指标[2020]396号）文件要求，盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目预算安排80万元，全部为财政拨款，盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目2020年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020 年盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目计划地方政府资金80万元，截止2020年度，到位资金80万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2020年盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为80万元，结余0万元，资金执行率100%.

3、项目资金管理情况分析

盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标分析完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程。其中：1，道路工程，场地409m，道路红线宽度15m，新建沥青路面2850㎡、人行道3272㎡、道牙818m、树框136套，将服务于鸣翠苑小区居民的出行。2，排水工程：新筑偏沟式雨水口8座，敷设DN100PE排水管108米。3，给水工程：敷设DN300球墨铸铁管道450m。4，路灯工程：布置单叉路灯14盏。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，验收均为合格工程。

（3）项目实施进度：盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程已在规定时间内按时完成项目的实施。

（4）项目成本节约情况：盐盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程，完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。同时也可以极大的促进盐池县发展，为该区域的城市经济在规范有序的基础上进行开发与建设，创造基本的条件。

（2）社会效益：本工程的道路为盐池县西部城市路网结构的重要组成部分，该项目的实施会进一步改善盐池县城市路网功能，使得该地区规划主干道路网的交通运输功能得到极大的改观；不但可以大大减轻城市新区的交通压力，缓解新城区城市交通运输的紧张情况，为城市提供了进出的便捷通道，而且还可以为排水、通信、燃气等基础设施提供通道。在解决交通问题的同时，可以带动道路两侧土地的增值，改善投资环境、沿线居民的工作和生活条件，还可以美化城市的自然环境、人文环境，促进周边地区的经济发展，满足不断增长的交通运输需求。

（3）生态效益：通过路容路貌整治建设，无乱堆乱放现象，路况得到明显改善。随着人民街道路排水系统的完善，使得雨水得到合理有效地排放，解决道路两侧区域雨、污水排放问题。实现雨污分流，确保污水进入城市污水处理厂处理达标排放，较少污染物进入地表水环境，降低城市环境污染，改善人居环境，为群众提供一个优美、整洁的生活环境，保障社会公共健康。

（4）可持续影响：工程建成后，可以保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化、硬化等基础工程建设，提升盐池县公路服务状态。为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义。

3、满意度指标完成情况分析

2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达84%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度地方政府资金安排实施的盐池性保障性住房配套基础设施北园街道路及排水工程项目按照年度建设目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。2、项目完工后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安全，为盐池县的建设和发展创造一个良好的交通环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

2、项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

3、项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无