盐池县村庄及县城公园广场亮化工程

2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县村庄及县城公园广场亮化工程资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县村庄及县城公园广场亮化工程共14.29万元。主要绩效目标：安装太阳能路灯412盏，其中：魏庄子安装92盏，高沙窝村安装10盏，李记圈村安装35盏，史庄子村安装60盏，惠泽村安装安装30盏等村庄，主要提高提高人民群众居住质量、改善人民生活环境、促进地方旅游业的发展。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县村庄及县城公园广场亮化工程资金预算和绩效目标情况。

根据《关于下达盐池县2020年财政预算划转通知书》（盐财（预）[2020]）433号，盐池县村庄及县城公园广场亮化工程资金预算安排14.29万元，全部为财政拨款，资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县村庄及县城公园广场亮化工程项目资金14.29万元，资金到位14.29万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2020年盐池县村庄及县城公园广场亮化工程项目资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为14.29万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况

2020年盐池县村庄及县城公园广场亮化工程项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：共安装太阳能路灯412盏，其中:魏庄子安装92盏，高沙窝村安装10盏，李记圈村安装35盏，史庄子村安装60盏，惠泽村安装30盏，盈德五区、六区安装40盏，二道沟安装30盏，井滩子村安装10盏，振远广场安装25盏，解放公园安装45盏，市民休闲森林公园安装35盏。

（2）项目完成质量：项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。施工过程中进行严格的质量检验，主要包括班组自检、质检员专检、专业施工员的交接检、监理与建设单位参与的隐蔽工程检验、建设主管部门定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序，施工中每道工序完成后经检查验收合格之后才可进行下一道工序的施工，验收均为合格工程。

（3）项目实施进度：盐池县村庄及县城公园广场亮化工程已完工，工程已验收。

（3）项目实施进度：共安装太阳能路灯412盏，其中:魏庄子安装92盏，高沙窝村安装10盏，李记圈村安装35盏，史庄子村安装60盏，惠泽村安装30盏，盈德五区、六区安装40盏，二道沟安装30盏，井滩子村安装10盏，振远广场安装25盏，解放公园安装45盏，市民休闲森林公园安装35盏，项目工程款共支付14.29万。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益:利用太阳能（是取之不尽用之不竭的可再生能源），作为绿色能源，实施各个村庄道路太阳能照明，它符合国家能源政策，可作为普及宣传新能源知识和怀进保护的好材料为园区及城市发展树立好的样板，它一次性投入，长期使用，安装方便，不需要输电线路，不消耗电能，又具有防盗功能，造型独特，可作为道路景观，满足景观建设的需求，促进地方旅游业的发展。

（2）社会效益：道路照明能为行人和车辆驾驶人员提供良好的视觉能力，从而保障交通安全，提高运输效率，方便人民生活，防止犯罪活动，同时起到美化农村环境的效果。

（3）生态效益：路灯工程的建设将极大地完善城区的想象，路灯与绿化等附属设施的建设也将有效的提高城镇环境、生态质量，为居民创建优美、健康、清洁的生态空间。

（4）可持续影响：开发利用可再生能源是开拓新的经济增长领域、促进经济转型、扩大就业的重要选择。地域不同，可再生能源的丰富程度不同，与当地的自然气候条件、地质条件等相关，因此对于促进地区经济增长有推动作用。可再生能源的利用是新兴行业，因此对于可再生能源相关的设备产业发展起到了推动作用。

3、满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度91%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

应做好给水、排水、电力、电信等地下管线的协调工作，争取所有相关项目能移同期实施，避免因各自为政造成工程项目的延误与工程质量的下降，以及道路路面的反复开挖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分92.5分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无