盐池县富盐南路道路及排水工程

2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达2020年盐池县富盐南路道路及排水工程预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县富盐南路道路及排水工程共41.73万元。主要绩效目标：道路全长363m，道路红线宽度14m,其中油面宽度7m,两侧人行道个3.5m。安装路灯18盏。敷设DN500排水管道360m.

（二）年度中由县级资金安排下达2020年盐池县富盐南路道路及排水工程预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于调整2020年地方政府新增一般债券资金指标的通知》盐财(预)指标[2020]432号文件要求，2020年盐池县富盐南路道路及排水工程预算安排41.73万元，全部为财政拨款，资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年盐池县富盐南路道路及排水工程项目41.73万元，资金到位41.73万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2020年盐池县富盐南路道路及排水工程项目资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020年实际总支出为41.73万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况

2020年盐池县富盐南路道路及排水工程进度资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。绩效目标完成情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成2020年盐池县富盐南路道路及排水工程的修道路：道路全长363米，道路红线宽度14米，其中油面宽度7米，两侧人行道各3.5米，安装路灯18盏，敷设DN500排水管道，管道长360米。

（2）项目完成质量：项目从实施到完工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，验收均为合格工程。

（3）项目实施进度：2020年盐池县富盐南路道路及排水工程项目已按时完工，工程已验收。

（4）项目成本节约情况：2020年盐池县富盐南路道路及排水工程进度资金修道路、安装路灯、敷设DN500排水管道项目投资资金控制在财政下达批复范围内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益:2020年富盐南路现状西侧正在建设商业市场、东侧为待开发荒地。随着道路两侧的建设及开发，同时为了给周边居民创造一个方便快捷、安全舒适的交通环境，改善周边环境，急需对其进行改造。目前富盐南路（广惠西街~振远西街）段现状无排水管道。配合道路的实施及解决道路两侧居民的排水问题，避免出现雨季雨水四处漫流的现象，该路段排水的建成使得城市基础建设进一步完善，加快城市发展，带动经济发展。

（2）社会效益：本工程的建设为周围的居民提供一个优良的环境，提高人民群众居住质量、改善人民生活环境，因此，道路施工建成后，均应保护周围环境。

（3）生态效益：本工程从一定程度上减轻生态环境的破坏，维持城市生态平衡，工程通过修道路、安装排水管可以稳固土壤、降低雨水对道路的破坏、防止交通事故的发生，对于污水的排放处理可以提高环境和空气的质量。

（4）可持续影响：对于修道路、安装路灯、敷设DN500排水管道可以加快城市发展。

3、满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达84%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、应抓紧进行该区域的城市电力、电信、天然气以及集中供暖等其它地下管线工程的调查与设计工作，争取在道路红线范围内所有地面下市政设施管线的同期改造建设，避免因重复建设、重复开挖造成的经济损失。

2、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。

3、为保证改造后道路的畅通，对于道路两侧侵入规划红线的个别建筑应尽可能予以拆除。

4、该项目工程完成后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安、为新集乡的建设和发展创造一个良好的交通环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无