盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目共10万元。主要绩效目标：完善盐池县防汛救灾、群众出行安全及预防病煤疾病传播管理体系，着力解决当前防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀面临的问题，进一步提升城市管理水平，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2020年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2020〕1号）文件要求，盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目资金预算安排10万元，全部为财政拨款，盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目2020年资金已全部到位，内容为冬季应急除雪、排水疏通及维护和公厕病媒防治消杀费等内容。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目资金10万元，到位资金10万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为10万元，结余0.00万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成夏季防汛、冬季除雪应急抢险工作要求、公厕病媒防治消杀等，其中：除雪公里数7.48公里，防汛道路里程数14.15公里，公厕病媒防治消杀52座。

（2）项目完成质量：县城无汛情发生；在规定的时间内清除主干路积雪，做到无雪道、冰包，达到见路面、见道线、见边石；组建消杀专业组，定期公厕中转站进行病媒防治消杀，建立消杀药品使用登记和消杀记录制度，确保消杀工作规范、有序进行。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：该项目的实施减免了人口伤亡、洪水淹没损失、提高防洪、除雪标准、增加土地利用价值、减轻自然灾害造成的人力、财力、物力负担，经济效益显著；厕所中转站的消杀，进一步切断病毒传播途径，也有利于疫情防控工作的开展，能有效保护人民群众的健康财产安全，避免对人民财产造成的经济损失。

（2）项目实施的社会效益：该项目实施后，保证了人民群众的生命财产安全，消除自然、病煤灾害的威胁，消除人民群众恐慌心理，稳定人心，促进了社会稳定，具有良好的社会效益。

（3）项目实施的生态效益：重视对坏境质量的保护和改善已成为我国的一项基本国策，本项目的规划、设计、施工及运营过程中始终应把环境保护作为一个重要原则。该项目提高了城市生活垃圾无害化处理水平，对于改善城市环境，保障群众身体健康和自然生态环境，为市民营造一个“清爽、整洁、优美”的人居环境。

- （4）项目实施的可持续影响：自然灾害、疾病预防作为一个长期发展的项目，该项目的实施持续有效的保障了人民群众的生存条件和环境，提高人民群众生活质量、促进社会经济的可持续发展具有重要作用。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达91%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县住房和城乡建设局本级/城市防汛、街道除雪及公厕中转站病媒防治消杀费项目2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、加强巡查排险，强化隐患处置，制定完善的工作督查办法及值班制度。针对每位绿化人员的具体情况及应急情况，合理安排人员每天到岗时间及在岗时间，减少没有到下班时间、没有人员接班、没有向上次领导请假的情况下，擅自离职、串岗现象出现，严格值班纪律，严格交班制度，做到不脱岗，不离岗，以保障项目更好的开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无