市政基础设施维护项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达市政基础设施项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局环卫设施维护及县城周围建筑垃圾清运费用共40万元。主要绩效目标：完善市政基础设施维护机制，着力解决当前基础设施及县城周围建筑垃圾清运面临的问题，进一步提升环境卫生管理水平，逐步做到源头控制见成效、城市洁净见本色、行为规范见文明，为市民营造一个“清爽、整洁、优美”的人居环境。

（二）年度中由县级资金安排下达市政基础设施维护项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2020年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2020〕1号）文件要求，基础设施维护及县城周围建筑垃圾清运费用项目资金预算安排40万元，全部为财政拨款，基础设施维护及县城周围建筑垃圾清运费用项目2020年资金已全部到位，内容为对县城排水管网维护、疏通，城市排涝、防汛，维修地面垃圾箱、街道果皮箱等县城市政基础设施，维修人行道、机动车道、非机动车道的日常道路应急维修，县城周围建筑垃圾的清运、处理，垃圾压缩中转站、垃圾处理厂、垃圾渗滤液厂等日常管护及维修，保证县城周围的清洁及环卫设施的正常使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年完成市政基础设施维护项目计划全部使用财政资金40万元，到位资金40万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 2020年市政基础设施维护项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为40万元，无结余资金，资金执行率100%.

- 3.项目资金管理情况。

- 市政基础设施维护项目资金专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成2020年更换污水井盖及雨水篦子200套；维修地面垃圾箱10个；维修道路（油面）面积600平米（包括维修人行道、机动车道、非机动车道）。

（2）项目完成质量：合理配备垃圾桶及果皮箱，箱体整洁干净、无破损、熏黑、变形、歪斜、倾倒、拔起等现象，及时清掏保洁，箱体周围地面洁净；垃圾中转站内外地面整洁，外墙面无脱落，站内通风良好，无明显臭味，吊装设施设备运行良好，无安全隐患，照明灯具、作业工具等配套设施完好，做到日产日清，无堆积，垃圾箱封闭完好，无破损，无散落垃圾和积流污水；有防蚊、防蝇和除臭设施或措施；路基稳定、密实、排水性能良好；挡土墙及护坡完好，泄水孔畅通；

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了环卫设施维护及县城周围建筑垃圾清运工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强

质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：该项目为重要的基础设施项目，项目本身所产生的直接经济效益有限，更大的效益来自其对经济和社会巨大的拉动效应。项目的实施不仅拉动当地的经济增长活力，也增加就业率，展示当地人文文化以及风土人情。

（2）项目实施的社会效益：有效带动了盐池县当地的低收入人群就业，低收入人群占所有环卫人员的90%，低收入人群主要以盐池县的建档立卡户、低保户等人员为主。

（3）项目实施的生态效益：基础设施维护及县城周围建筑垃圾清运费用项目的实施，对建成区的环卫设施进行维修保护，对建成区周围建筑垃圾清理运输，使建成区内外整体环境得到了改善，为市民营造一个“清爽、整洁、优美”的人居环境。

（4）项目实施的可持续影响：环境卫生作为一个长期发展的项目，我单位建设了与网格化管理相结合、由及时发现上报、迅速处置以及案件处置考核为一体的运行机制，针对基础环卫设施及车辆等维修养护制定了完善的制度，并严格执行。项目长效管理机制健全且执行。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达93%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

环卫设施维护及县城周围建筑垃圾清运费用2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、对排查出的脱岗现象逐一落实责任人，并强化工作督查，制定完善的工作督查办法及值班制度。针对每位保洁人员的具体情况及应急情况，合理安排保洁人员每天到岗时间及在岗时间，减少没有到下班时间、没有人员接班、没有向上次领导请假的情况下，擅自离职、串岗现象出现，严格值班纪律，严格交班制度，做到不脱岗，不离岗，以保障项目更好的开展。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91.7分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无