建筑垃圾填埋场项目2020年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达建筑垃圾填埋场项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局建筑垃圾填埋场项目用共150万元。主要绩效目标：构建宜居、宜商、宜游的和谐县城，实现生活垃圾填埋服务，对城区环境卫生综合整治等工作进行统一部署，确保城市干净整洁；为安全、环保、稳定、可靠地处理生活垃圾填埋场渗滤液，确保我县生活垃圾填埋场通过环境评估验收及环保督察。

（二）年度中由县级资金安排下达建筑垃圾填埋场项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2020〕120号）文件要求，建筑垃圾填埋场项目资金预算安排150万元，全部为财政拨款，建筑垃圾填埋场项目2020年资金已全部到位，内容为建筑垃圾填埋场挖方182378.5立方米，铺设砂石路1.05公里，为填埋场安装双边丝护栏网1032米，高度1.8米。新建砂石路：6m宽，场1.05公里。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

建筑垃圾填埋场项目资金150万元，到位资金150万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年建筑垃圾填埋场项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020年实际总支出为143.59万元，结余6.41万元，资金执行率95.73%。

3.项目资金管理情况分析

建筑垃圾填埋场项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：2020年建筑垃圾填埋场挖方182378.5立方米，铺设砂石路1.05公里，为填埋场安装双边丝护栏网1032米，高度1.8米。新建砂石路：6m宽，场1.05公里，完成率100%。使得我县“生活垃圾填埋场”工作得到有序的开展。

（2）项目完成质量：工程表面平整、坚实，无裂缝、堆挤、烂边现象，附属工程线直、弯顺，平整稳定，满足使用要求。伸缩井完好无损，满足使用要求。施工技术资料文件较为整齐完备，整理及时到位，层次分明，能反映工程真实情况，工程完成质量均达到设计标准。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了建筑垃圾填埋场工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。因该项目属纯公益性项目，在确保质量和使用寿命的前提下，合理降低使用成本，减少安装管理费用的支出，做到“集中、快速”处理，提高社会效益及节约项目成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：随着人们生活水平不断提高，对环境条件要求也日益提高，城乡传统意义的垃圾站已不能满足人们对高效、环保、节能低耗等新概念的要求。垃圾处理场位于盐池县花马池镇德胜墩村生猪屠宰场东侧400米，隐蔽性好，空间结构合理，可以彻底解决生活垃圾的带来的污染问题。

（2）项目实施的社会效益：本项目道路建设为砂砾路，主要功能是通往垃圾填埋场的垃圾转运车辆的通行及周边乡村人行和车行。公路建设会对地方经济产生带动作用，会使人口结构及需求发生改变。随着人口数量及人员结构的变化，使居民收入水平发生变化，促进地区的基础经济发展。便利的交通条件可以推动区域经济布局及产业结构的影响和信息、物资及人员的流动，提高了当地居民的整体素质，改善居民的生活环境。

（3）项目实施的生态效益：重视对坏境质量的保护和改善已成为我国的一项基本国策，本项目的规划、设计、施工及运营过程中始终应把环境保护作为一个重要原则。垃圾处理项目提高了城市生活垃圾无害化处理水平，对于改善城市环境，保障群众身体健康和自然生态环境，特别是保护当地河流水环境，为市民营造一个“清爽、整洁、优美”的人居环境。

（4）项目实施的可持续影响：该项目的实施充分缓解了垃圾处理不当带来的环境污染，改善居民居住环境，对可持续发展有着重要的作用。所有项目达到预期要求，试运行良好，效益发挥明显。

3.满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

建筑垃圾填埋场2020年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、对排查出的脱岗现象逐一落实责任人，并强化工作督查，制定完善的工作督查办法及值班制度。针对每位保洁人员的具体情况及应急情况，合理安排保洁人员每天到岗时间及在岗时间，减少没有到下班时间、没有人员接班、没有向上次领导请假的情况下，擅自离职、串岗现象出现，严格值班纪律，严格交班制度，做到不脱岗，不离岗，以保障项目更好的开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无