盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目资金共961万元。主要绩效目标：完成盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年第三批地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2020〕396号）文件要求，2020年整合地方政府新增一般债券资金961万元，用于盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目计划地方政府新增一般债券资金961万元，到位资金961万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 2020年盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为637.66万元，结余323.34万元，资金执行率66.35%（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位。）

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目资金专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目规划用地面积约5320.78平方米（8.51亩），规划新建总建筑面积5761.00平方米。建设规模及内容：1#住宅楼、2#住宅楼、物业管理用房、自行车棚、人防工程、小区围栏墙、道路绿化、室外供热管网、室外排水管网及供配电等附属工程。共计105户。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准。

（3）项目实施进度：盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强

质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：公共租赁住房作为社会住房保障体系中的一种，经过多年发展，我国住房保障工作取得了历史性成就，在改善困难群众居住条件、促进以人为核心的新型城镇化、提升城市综合承载力、支持经济增长发挥了重要作用。

（2）项目实施的社会效益：保障性公共租赁住房建设项目，解决进城农民及城镇新就业人员及低收入人群一个安身之地、一个安居保障，促进了社会的和谐稳定发展。

（3）项目实施的生态效益：本项目从根本上解决长期以来城乡隔离、对立、分离的局面，解放农民，转移农民，减少农民，让更多的中国农民看到进城的希望，并最终让他们融入到城市化的洪流中去。

（4）项目实施的可持续影响：随着城市建设发展步伐的进一步加快，政府尽可能新建更多的公共租赁住房，不断满足低收入人群的需求已迫在眉睫。公租房不仅解决广大中低收入者的居住问题，还能进一步改善投资环境，吸引更多企业来我县投资，推动经济社会又好又快发展。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达96%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度地方政府一般债券资金安排实施安排盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步，我局将根据目前公共租赁住房情况，使工程效益尽快得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分95.9分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无