盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费资金共58.36万元。主要绩效目标：完成盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县2020年财政预算划转通知书》（〔2020〕盐财预（公共预算）字第088号）、《盐池县自然资源局关于盐池县市民休闲森林公园功能区调整方案的批复》（盐自然资发〔2020〕83号）文件要求，2020年盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费项目资金58.36万元，用于盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费计划财政下拨资金58.36万元，到位资金58.36万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 2020年盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为58.36万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池县市民森林休闲公园建设工程项目植被恢复费资金专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：项目主要建设内容为盐池县市民森林休闲公园建设工程项目，涉及拟使用林地面积2.4316公顷。具体包括：

九曲阵隔离设施工程使用林地面积1.2724公顷，均为未成林造林地；

七星柱景观标识工程使用林地面积为0.0016公顷，均为未成林造林地；大牌坊宫门和影壁及灯杆雕塑建设工程使用林地面积为0.0141公顷，均为未成林造林地；外围附属工程使用林地面积为1.1435公顷，均为未成林造林地。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强

质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：本项目的建设主要是为了进一步打造县域旅游景观，传承和发扬民俗文化特色，不断丰富群众文化生活，切实为人民群众提供了健身活动及社会交往空间，促进县域经济持续发展。

（2）项目实施的社会效益：按照盐池县政府主导加快发展全域文旅和公益事业，丰富和完善市民多功能休闲生活与文化旅游事业，有效提升“盐池名片”效应，进一步聚集人气商气。为满足人民日益增长的物质文化生活需求与精神需求，实现人们向往自然、回归自然的愿望，同事更好的了解民俗活动，学习优秀的中国传统文化，在盐池县花马池境内建设一个游九曲永久性置景项目，打造全国唯一性的盐池“新九曲”；关联长城关文化、人文盐池、红色盐池、生态盐池和为服务广大群众提供休闲娱乐于一体的综合多功能项目场地。

（3）项目实施的生态效益：本项目在九曲步道之间设计宽为1.2米的绿化带，九曲龙门外侧圆形广场外侧为3米宽绿化带，绿化带中间为1米宽生态浅水沟，浅水沟水源是引自城市自来水和降雨补水。项目建成后通过对项目区景观效果的提升上，选择以景观价值较高的彩叶灌木及草本植物为主，能更好的完善周边基础设施建设，使项目区域生态环境现状有所改善。

（4）项目实施的可持续影响：本项目的实施，能有效丰富盐池文化活动内容，促进社会化发展，是盐池县响应国家政策新形势的需要，同时也是建设文明社会，维护社会安定的需要。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达96%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度财政下拨资金安排实施盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复费项目全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步，我局将根据目前盐池县市民森林休闲公园建设项目植被恢复情况，使工程效益尽快得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无