盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设项目

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设项目资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设项目资金共2000万元。主要绩效目标：完成盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设项目资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2020〕120号）、《盐池县审批服务管理局关于盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设项目初可行性研究报告批复》的批复（盐审服管发〔2020〕12号）文件要求，2020年整合地方政府新增一般债券资金2000万元，用于盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设项目计划地方政府新增一般债券资金2000万元，到位资金2000万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 2020年盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为2000万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设工程项目资金专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：道路工程设计总长度为1568米，其中进场大道路线长度708米，站前广场环线道路线长度为860米；站前广场及停车场园林景观工程总面积25448平方米；给排水及电气路灯管网工程；新建附属用房300平方米,其中公共卫生间150平方米，建筑高度5.4米；设备管理用房150平方米，建筑高度5.4米

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准。

（3）项目实施进度：按照2020年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设工程工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强

质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：该项目为重要的基础设施项目，项目本身所产生的直接经济效益有限，更大的效益来自其对经济和社会巨大的拉动效应。项目的实施不仅拉动当地的经济需求，也增加就业率，展示当地人文文化以及风土人情。此外，项目建设将改善盐池县惠安堡镇的交通运输条件，也极大提升其区位优势，为融入周边经济圈、经济带等打下坚实的基础，项目经济效益明显。

银西高铁是国家和自治区干线路网的重要组成部分，是宁夏中北部地区向东通往外省区的重要省际出口通道项目。建设加快银西高铁整体工程建设进度，确保铁路早日建成通车，铁路运营后对进一步完善国家和区域铁路网，改善区域交通条件，促进沿线优势资源开发和经济社会发展具有重要意义。

（2）项目实施的社会效益：本项目的建设不仅为高铁站提供配套服务，亦可促进惠安堡镇在该区域的建设发展，站前广场及道路等配套基础设施的建设充分考虑综合布局、科学管理，为本区域的建设发展增加亮点，也是展示城市形象的重要途径，扩大惠安堡镇在盐同红三区域中心区位的综合影响力。

（3）项目实施的生态效益：本项目建成后不仅增加项目区绿地面积，同时与独特的建筑风格及植物间的配置，形成完整独特的自然景观，逐步消除因使用林地造成的景观破碎，使项目区景观与城市环境和谐搭配，实现城市与环境的协调发展。

（4）项目实施的可持续影响：银西高铁项目的实施，将完善国家干线网络，提高了宁夏通行能力和服务水平，共同辐射区域相互协调，相互支持，成为区域对外开放的窗口，实现改善城市面貌，提高居民的生活环境和出行感受，进一步加快投资步伐，推动城市基础设施建设。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达93%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度地方政府一般债券资金安排盐池县惠安堡高铁站站前广场及道路建设工程项目全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步，我局将根据目前惠安堡高铁站情况，使工程效益尽快得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分92.2分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无