盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程资金预算和绩效目标情况。

2020年下达我局盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程资金共96万元。主要绩效目标：完成盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程资金预算和绩效目标情况。

根据《盐池县财政局关于下达2020年第三批地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2020〕396号）、《盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程（西片区、南片区、东片区）》审核结算结果函（盐财结发〔2020〕252号）文件要求，2020年整合地方政府新增一般债券资金96万元，用于盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程计划地方政府新增一般债券资金96万元，到位资金96万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 2020年盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2020实际总支出为96万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程资金专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：西片区改造管线长度502米，检查井14座，拆除及恢复混凝土路面1004平方米；南片区改造管线长度174米，检查井5座，拆除及恢复混凝土路面348平方米；东片区改造管线长度483米，检查井13座，拆除及恢复混凝土路面966平方米。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准。

（3）项目实施进度：盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程已完工。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强

质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

- （1）项目实施的经济效益：通过实施盐池县新区人民街道道路及排水工程（平安大道-政谐南路），完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。同时也可以极大的促进盐池县西部的城市发展，为该区域的城市经济在规范有序的基础上进行开发与建设，创造基本的条件。

（2）项目实施的社会效益：本工程的道路为盐池县西部城市路网结构的重要组成部分，该项目的实施会进一步改善盐池县城市路网功能，使得该地区规划主干道路网的交通运输功能得到极大的改观；不但可以大大减轻城市新区的交通压力，缓解新城区城市交通运输的紧张情况，为城市提供了进出的便捷通道，而且还可以为排水、通信、燃气等基础设施提供通道。在解决交通问题的同时，可以带动道路两侧土地的增值，改善投资环境、沿线居民的工作和生活条件，还可以美化城市的自然环境、人文环境，促进周边地区的经济发展，满足不断增长的交通运输需求。

- （3）项目实施的生态效益：通过路容路貌整治建设，无乱堆乱放现象，路况得到明显改善。随着人民街道路排水系统的完善，使得雨水得到合理有效地排放，解决道路两侧区域雨、污水排放问题。实现雨污分流，确保污水进入城市污水处理厂处理达标排放，较少污染物进入地表水环境，降低城市环境污染，改善人居环境，为群众提供一个优美、整洁的生活环境，保障社会公共健康。

- （4）项目实施的可持续影响：工程建成后，可以保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化、硬化等基础工程建设，提升盐池县公路服务状态。为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达93%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度地方政府一般债券资金安排实施安排盐池县永生物流园区室外排水提升改造工程全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步，我局将根据目前永生物流园区情况，使工程效益尽快得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分92.2分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无