宋堡子美丽村庄绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达县级资金（宋堡子美丽村庄项目）预算和绩效目标情况。

- 根据盐池县财政局（盐财(农)指标[2020]115号）文件精神，县财政局下达我镇建设经费资金4.4万元。主要用于入户道路硬化、安装太阳能路灯、公共服务设施进行补充和修缮危房危窑改造等建设方面的经费及各项相关支出。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

我镇宋堡子美丽村庄项目建设经费资金4.4万元，于2020年1月通过财政一体化系统下达指标4.4万元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况

- 资金全部用于宋堡子入户道路硬化、安装太阳能路灯、公共服务设施进行补充和修缮危房危窑改造等建设方面的经费及各项相关支出。。

- 3、资金管理情况

我镇宋堡子美丽村庄建设经费资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。入户路硬化7671m；太阳能路灯100盏；新建公厕两座。改善居民生活环境与出行。

(2)质量指标。各村做为基层工作的最前沿，是党和政府与群众联系的桥梁和纽带。年初计划该工程建设合格率达100%以上，实际实施中合格率达到了100%。

(3)时效指标。该工程完成及时率计划指标100％，实际完成100%。

（4）成本指标。该项目工程总价款4.4万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。提升农民人均纯收入增长幅度，提高农民生活水平。

(2）社会效益。改善居民生活水平。

（3）生态效益指标：空气质量优良率大于等于90%，通过宣传提高群众环保意识。

（4）可持续影响：农村生态环境改善大于等于70%。

3、满意度指标完成情况分析。

我镇对居民和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众大水坑政府的满意度为90%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我镇史堡子村庄环境整治项目工程，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，改善村民生活水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得98分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

大水坑镇人民政府

2020年11月27日