盐池县政务服务中心

政务服务中心改造项目绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实各单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2019年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2020〕83号）文件精神，我中心对改造项目进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

盐池县政务服务中心改造项目，于2018年11月13日经盐池县发展和改革局“关于《盐池县政务服务中心改造工程建设方案》的批复”（盐发改社会〔2018〕424号）文件同意立项。批复工程概算总投资594.74万元，资金来源为县财政全额解决。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

该项目资金实际到位365万元，均属县财政资金。

2、项目资金执行情况分析

按照该项目建设要求和进度，所有资金已全部落实到位，截止目前实际总支出365万元，其中包括建安工程费、办公设备费、工程建设前期费用等。

3、项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金的实际支出365万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，相关资金已全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。该项目对政务服务中心三楼进行整体改造，改造面积1318平米，对新增设的40个窗口进行功能性装修，配备办公设备；建消防水池220立方米及配套设备；建设室外发电机房40平米，安装柴油发电机1台，水箱9平米加固，强弱电改造安装1318平米，采暖设施安装1318平米等。

（2）质量指标。对照目标计划，通过该项目的实施，保证了中心业务的正常开展，满足企业和个人业务办理需要，将政务服务中心工作环境提升到新层次，向外界展示良好的政府形象。

（3）实效指标。该项目于2019年3月5日开工，2019年9月20日建设完工。

（4）成本指标。实际完成维修改造工程、消防工程、水电暖配套工程以及办公设备、软件设备的购置，实际投入资金365万元。

2、益指标完成情况分析

（1）经济效益。无

（2）社会效益。深化“放管服”改革，严格落实“一网一门一次”的改革方针，进一步提高政务服务中心服务群众和企业的能力，方便群众企业办事，提高办事效率。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。无

3、满意度指标完成情况分析。

我中心对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

四、其他需要说明情况。无

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县政务服务中心

2020年11月10日

（此件公开发布）

盐池县政务服务中心办公室                 2020年11月10日印发