“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治

2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）年初下达2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治。

- 2019年下达我局乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治资金共33.915万元，主要绩效目标：通过九曲环境整治和乡村春晚场地平整，能够促进旅游观光、商贸服务、信息科技等相关产业的发展，为周边居民提供多样化的就业机会，增加居民收入。

（二）年度中由县级资金安排下达2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治资金预算和绩效目标情况。

- 根据《关于下达盐池县2019年财政预算划转通知书》（盐财预（公共预算）字第075号）、文件要求，2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治预算安排33.915万元，全部为财政拨款，“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治2019资金已全部到位，乡村春晚”内容为对整个场地进行平整，将垃圾余土进行清除、按照要求对所平整场地及道路进行碎石铺装（厚度6厘米）、 对场地内损坏的检查井进行维修。九曲”环境内容为对部分裸露场地铺设遮尘网、对道路两侧及“九曲”四周、内部花池铺设仿真草皮、九曲南部进口铺装面包砖、对所有场地进行平整。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治计划公共预算33.915万元，资金到位33.915万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为33.915  万元，结余 0 万元，资金执行率100  %。

- 3.项目资金管理情况。

- 2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 经住建局绿化中心抽调人员现场确认“九曲”环境整治项目包含铺设仿真草皮4760㎡、平整场地20371㎡、南口铺装面包砖229.5㎡、铺设遮尘网19680㎡。“乡村春晚”场地平整经住建局绿化中心抽调人员现场确认平整场地12943㎡、垃圾外运76车、碎石铺装12943㎡（厚度6厘米）、维修污水井1座。

（三）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

- （1）项目完成数量：1.“九曲”环境整治项目包含铺设仿真草皮4760㎡、平整场地20371㎡、南口铺装面包砖229.5㎡、铺设遮尘网19680㎡。

- 2.“乡村春晚”场地平整经住建局绿化中心抽调人员现场确认平整场地12943㎡、垃圾外运76车、碎石铺装12943㎡（厚度6厘米）、维修污水井1座。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，工程完成质量均达到标准，均已验收。

（3）项目实施进度：2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治已竣工并住建局绿化中心抽调人员验收。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强工程质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工、机械的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：项目实施后，能改善周围居民居住环境，提高生活条件。在环境的不断优化，对房地产企业，旅游业等都有着巨大的拉动作用，有效解决当地居民就业问题、脱贫乃至促进经济发展，增加收入都有积极作用。

（2）项目实施的生态效益：本项目为居民创造优美、舒适、清洁环境，有益于市民身心健康。有利于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会

（3）项目实施的社会效益：九曲的开发将成为当地对外经济、社会的联系窗口，促进本地与外地的经济技术、文化协作与交流，拓展了信息来源渠道，明显提升知名度，从而为我县吸引人、财、物创造了更加有利条件，加快我县的发展。

- （4）项目实施的可持续影响：项目能够促进旅游观光、商贸服务、信息科技等相关产业的发展，为周边居民提供多样化的就业机会，增加居民收入。

进一步增强旅客出游积极性，丰富旅游活动空间和消费业态，促进消费，促进旅游业良性可持续性发展。

3.满意度指标完成情况分析

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达91%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年度地方财政资金安排实施的2019年“乡村春晚”场地平整、“九曲”环境整治全部完工，均达到了绩效目标。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分93.3分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无