“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程

2019年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程共106.13万元。主要绩效目标：平整场地8712平方米、垃圾外运2车、碎石铺装8712平方米（厚度6厘米）、临时铁质踏步台制作安装1座、面包砖铺装77平方米、太阳造型高速路口20M*3M*4.6M、红旗造型福海路口24M*2.2M*5.4M、彩虹造型花马广场20M*1M*5.2M、悬挂标语古城墙内外门、东瓮城钢架喷绘，健身中心喷绘布及扣眼、摆放草花健身中心（北）（南）高速出入口、移动公司门口、花马广场南口、盐池宾馆、十字路口、城墙上面、围栏各130盆/㎡、“丰收”花篮造型及花卉摆放东瓮城内：仿真草造型高8米宽7米、牵牛花、鸡冠花、万寿菊、铁树，箭楼周围、城墙周围：绿萝吊兰、仿真一品红、万年青。

（二）年度中由县级资金安排下达“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2019年部门预算的通知》〔2019〕盐财预（公共预算）字第075号文件要求，“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程资金预算安排106.13万元，全部为财政拨款，“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程2019年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程资金106.13万元，2019年到位资金106.13万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- “60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019年实际总支出为106.13万元，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

- “60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：平整场地8712平方米、碎石铺装8712平方米（厚度6厘米）。

（2）项目完成质量：在成本最小化的基础上，时间最短的基础上完成了计划概算的项目，施工有序进行，达到了营造氛围的目的。

（3）项目实施进度：项目单位按照2019年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了场地平整及氛围营造工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。上年场地平整及氛围营造制度及资金已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。控制在106.13万元内。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：长城关是盐池的主要建筑之一，对长城关周围场地平整不仅能美化长城关，更能美化居民的感观，吸引了定边和前旗的游客，这样一来，带动了盐池周边经济发展，抓住60大庆这一锲机，壮大了盐池的夜市经济。

（2）项目实施的生态效益：氛围营造是我国生态文明城市建设过程中必不可少的重要组成部分，主要利用氛围营造载体来创建城市环境优美、景色怡人、空气清新的良好生态环境和和谐发展的目标，其最高目标是达到建筑、人、自然的和谐统一。

（3）项目实施的社会效益：场地平整及氛围营造工程提高了人民生活水平，提高了人民生活水平，保障了人民居住环境，越来越多的人愿意到长城关散步、锻炼，更加营造了城市的亲和力。

- 项目实施的可持续影响：现在盐池长城关正在打造4A级景区，平整长城关周围为经济效益、生态效益和社会效益带来了不可估量的影响。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

“60大庆”长城关周围场地平整及氛围营造工程2019年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。但是在场地平整的过程中时有破坏地下管道的现象发生，望施工单位以后多加小心，在不破坏环境的基础上进行场地平整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分89分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无