盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目2019年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况：

- （一）年初批复下达盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目资金预算和绩效目标情况。

- 2019年下达我局盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目共1000.00万元。主要绩效目标：1、新建道路全长675米，机动车道16000平方米；土路肩1013米，花岗岩道牙1400米；挖土方及运输10500立方米；原土翻压10450平方米；回填砾类土19400立方米；玻纤格栅4050平方米2、2-16m简支板桥931平方米3、安装路灯46盏4、敷设钢筋砼II级管d800、d600、d500、d400排水管道700米。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目资金预算和绩效目标情况。

- 根据盐池县财政局下发《关于下达2019年地方政府新增一般债券资金预算指标（第一批）的通知》（盐财（预）指标〔2019〕52号）文件要求，2019年地方政府新增一般债券资金3200.00万元，其中1000.00万元用于盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目建设。

- 绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

2019年盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目计划地方政府新增一般债券资金1000.00万元，截止2019年度，到位资金1000.00万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

2019年盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为792.5843万元，结余207.4157万元，资金执行率79.26%（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位）。

- 3、项目资金管理情况分析

盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标分析完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：完成盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目建设。其中：1、新建道路全长675米，机动车道16000平方米；土路肩1013米，花岗岩道牙1400米；挖土方及运输10500立方米；原土翻压10450平方米；回填砾类土19400立方米；玻纤格栅4050平方米2、2-16m简支板桥931平方米3、安装路灯46盏4、敷设钢筋砼II级管d800、d600、d500、d400排水管道700米。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，验收均为合格工程。

- （3）时效指标：盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目已在规定时间内按时完成项目的实施。

- （4）成本指标：盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

- 2、效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益：通过实施盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程，完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。同时也可以极大的促进盐池县北部的城市发展，为该区域的城市经济在规范有序的基础上进行开发与建设，创造基本的条件。

- （2）社会效益：由于东顺路北延伸段道路规划红线范围内无路，无排水等市政基础设施。盐池县县城区域道路路网中，盐林北路、福州北路向北延伸与防秋路链接，且此两条道路位于城区西北部区域。建设盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目，成为盐池县城向北的主要运输通道，可以完善盐池县城路网，增加县城向北与防秋路的交通运输通道，满足县城区域与民族街以北区域的沟通需求。随着东顺路北延伸段道路、排水、路灯工程的实施，为道路两侧区域提供配套的基础设施，有利于道路两侧土地的开发利用。同时，本工程的实施为污水处理厂提供了便捷的交通出行条件。

- （3）生态效益：本工程缓解交通问题与污水问题，从一定程度上减轻生态环境破坏，维持区域生态平衡，同时最重要的是可以防止水土流失，大大提升生态环境质量。通过路容路貌整治建设，无乱堆乱放现象，路况得到明显改善。排水工程：能使雨水得到合理有效地排放，实现雨污分流，确保污水进入城市污水处理厂处理达标排放，较少污染物进入地表水环境，降低城市环境污染，改善人居环境，为群众提供一个优美、整洁的生活环境，保障社会公共健康。

- （4）可持续影响：工程建成后，可以保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化、硬化等基础工程建设，提升盐池县公路服务状态。为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达87%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2019年度地方政府新增一般债券资金安排实施的盐池县东顺路北延伸段（民族街-防秋路）道路及排水工程项目按照年度建设目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

- 下一步改进措施：1、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。2、项目完工后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安全，为盐池县的建设和发展创造一个良好的交通环境。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分87.5分。

2、项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

3、项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 其他需要说明的问题

- 无