北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程项目共308.52万元。主要绩效目标：1、拆除工程：拆除大殿上的三座塔楼；拆除4座邦克楼围栏以上钢筋混凝土部分；拆除原有国旗台改至大殿前场地中央；拆除原有破损大门。2、维修改造部分：清真寺大殿屋面防水层维修更换，层面面积为748㎡；更换清真寺大殿及水房屋面檐口琉璃瓦颜色，改刷深灰色油漆，檐口面积为674㎡，更换清真寺大殿、水房及邦克楼外墙面颜色，墙面喷漆，颜色为仿古灰，面积为1067㎡，破损瓦片维修、更换，面积为194㎡；对拆除邦克楼塔楼底座进行修复；铲除原有硬化路面重新铺装面包砖地面，面积为1922㎡；铲除原有硬化路面重新铺装面包砖地面，面积为608㎡；更换铁艺栏杆大门22.5㎡和国旗台一座。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《盐池县2019年财政预算划转通知书》（2019）盐财预（公共预算）字第075号、《盐池县2019年财政预算划转通知书》（2019）盐财预（公共预算）字第107号文件要求，北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程专项资金308.52万元，用于盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程拆除及维修。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况

盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程专项资金308.52万元，截止2019年年末，到位资金308.52万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

- 2019年盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为308.52万元，结余0万元，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况。

- 2019年盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 总体绩效目标完成情况分析

盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程1、拆除工程：拆除大殿上的三座塔楼；拆除4座邦克楼围栏以上钢筋混凝土部分；拆除原有国旗台改至大殿前场地中央；拆除原有破损大门。2、维修改造部分：清真寺大殿屋面防水层维修更换，层面面积为748㎡；更换清真寺大殿及水房屋面檐口琉璃瓦颜色，改刷深灰色油漆，檐口面积为674㎡，更换清真寺大殿、水房及邦克楼外墙面颜色，墙面喷漆，颜色为仿古灰，面积为1067㎡，破损瓦片维修、更换，面积为194㎡；对拆除邦克楼塔楼底座进行修复；铲除原有硬化路面重新铺装面包砖地面，面积为1922㎡；铲除原有硬化路面重新铺装面包砖地面，面积为608㎡；更换铁艺栏杆大门22.5㎡和国旗台一座。对盐池县北关清真寺大殿邦克楼进行拆除、大殿坡屋顶屋面、餐厅檐口、水房檐口、陪房檐口及清真寺大门顶部进行改造，保障清真寺建筑风貌与周边建筑风貌相协调，砖砌清真寺西侧围墙。完成率100%。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程的拆除工程及维修工程。

（2）项目完成质量：在项目建设过程中，建设单位按照基本建设人程序办理各项手续，建设过程中全面履行了质量责任和义务；设计单位、施工单位、监理单位均具有相应资质。设计文件符合工程强制性标准及合同要求，建设过程中质量行为符合要求；施工单位管理人员持证上岗，并按设计文件和合同规定完成了各项工程内容，竣工资料齐全，质量合格。监理单位监理人员持证上岗，建设过程中做到跟踪检查，及时签证和进员量评估。

（3）项目实施进度：盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程已完工，部分分部工程已验收，目前已投入使用。

（4）项目成本节约情况：按照建设项目峻工验收管理办法，验收组通过对外业检正、内业资料审核、财务审查、综合评价分析，该项目已完成计划批的建设任务，项目管路规范，资金使用符合要求，为确保工程建设进度，严格执行“四制”管理，加强监督检查，落实管理措施狠抓建设管理，确保工程建设质量。建设单位组织施工单位、监理单位和监督机构进行了初验，并出具了自查报告。建设单位在项目建设的同时，进行项目档案的收集工作，并将档案工作纳入项目建设管理程序建立档案管理制度，明确档案管理领导责任制和档案管理人员岗位责任制。建设单位严格履行基本建设程序，有完整的会议记录，签订相关合同。设计、施工、监理等资料齐全完整，并按规定对档案资料进行收集、编目和归档，保证了项目档案的完整、准确和系统性。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：通过实施盐池县北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程以切实提升城市形象为出发点，以推动经济和体现地域文化为着力点。

（2）项目实施的社会效益：清真寺是伊斯兰教代表性的建筑，不但是穆斯林进行宗教活动的场所，还是穆斯林群体的中心，凡有关穆斯林的宗教生活、经济大事或教育、文化、民事纠纷、婚丧礼仪、欢庆节日等，都离不开清真寺。清真寺在穆斯林心目中具有崇高、神圣的地位，成为伊斯兰文化的象征。穆斯林到清真寺沐浴、礼拜、举行宗教仪式。同时清真寺担负着举办宗教教育、传播宗教常识和学问的使命。每逢主麻日、会礼日，清真寺就成了伊麻目讲经宣教的讲坛。清真寺既是‚聚众礼拜‛的地方，又是穆斯林排解纠纷、评判曲直的场所为了日常生活的方便，伊斯兰教众逐渐养成了以清真寺为中心，聚合周围村庄、街巷和居民点而形成的散、杂居习惯。

该项目实施后，可使清真寺基础设施显著增强，将进一步促进各民族间相互理解、相互尊重、相互包容和“三个离不开思想”的深化，不断推动‚“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”局面的形成。

- （3）项目实施的可持续影响：清真寺改造进一步形成各民族共同团结奋斗、繁荣发展，如今的北关清真寺及惠安堡清真寺，退却了曾经的繁华和喧嚣，低矮的民居让人感到亲切，散发着浓浓的温馨气质，并保存着自己特色的文化生活方式。在深入挖掘北关清真寺及惠安堡清真寺少数民族自身文化资源的前提下，通过改造的方式，全面提升北关清真寺及惠安堡清真寺的文化价值，成为文化产业的重要推动点，不断提高附加值，切实改善社区居民的生活质量和文化品质，使北关清真寺及惠安堡清真寺成为一张名片。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 具有异域色彩的建筑风格、鲜为人知的民族艺术和具有深厚历史文化底蕴的民族发展史都将成为吸引各地群众纷踏而来的亮点，整个清真寺会充分向各族同胞展示少数民族人民团结互助的生活面貌、友善休闲的生活态度，使各族群众切身感受到共同构筑成一个亲切、温暖、恬静的生活空间的美好！随着项目建设的不断深入和完善，北关清真寺及惠安堡清真寺将成为少数民族精神风貌和历史演变的活体博物馆。当人们走入其中能充分感受到一种惬意的生活态度和方式，感受到少数民族人民的生活魅力，能促进各民族间相互理解、相互尊重、相互包容和‚三个离不开思想‛的深化，不断推动‚各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展局面的形成。并受到农民群众的欢迎和一致好评，群众满意度达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

北关清真寺及惠安堡清真寺建筑风貌改造工程项目按照项目目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步，我局将根据工程验收以及单位项目验收工作，确保工程尽早尽快保质保量的交付运行，使工程效益尽快得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。

2、项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

3、项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无