盐池县南环新村基础设施改造项目2019年度

绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况：

- （一）年初批复下达盐池县南环新村基础设施改造项目资金预算和绩效目标情况。

- 2019年下达我局盐池县南环新村基础设施改造项目共1500.00万元。主要绩效目标：1、道路：改造南北向17条巷道和1条东西向巷道，道路宽度5-6.8米；改造3m一下巷道81条2、供热：敷设供热二级管网4962*2m，新建一座7MW换热站3、给排水：敷设给水管道3971m；排水管道6108m；新建3座化粪池；4、电力：新建路灯269盏，敷设电力排管6420m。新建100KVA室外组合式变电站两座。拆除部分电杆118杆，拆除电缆若干5、燃气：敷设燃气管道4492m。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县南环新村基础设施改造项目资金预算和绩效目标情况。

- 根据盐池县财政局下发《关于下达2019年地方政府新增一般债券资金预算指标（第四批）的通知》（盐财（预）指标〔2019〕258号）文件要求，2019年地方政府新增一般债券资金6000.00万元，其中1500.00万元用于盐池县南环新村基础设施改造项目建设。

- 绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

2019年盐池县南环新村基础设施改造项目计划地方政府新增一般债券资金1500.00万元，截止2019年度，到位资金1500.00万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

- 2019年盐池县南环新村基础设施改造项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为1119.6031万元，结余380.3969万元，资金执行率74.64%（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位）。

- 3、项目资金管理情况分析

盐池县南环新村基础设施改造项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标分析完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：完成盐池县南环新村基础设施改造项目建设。其中：1、道路：改造南北向17条巷道和1条东西向巷道，道路宽度5-6.8米；改造3m一下巷道81条2、供热：敷设供热二级管网4962*2m，新建一座7MW换热站3、给排水：敷设给水管道3971m；排水管道6108m；新建3座化粪池；4、电力：新建路灯269盏，敷设电力排管6420m。新建100KVA室外组合式变电站两座。拆除部分电杆118杆，拆除电缆若干5、燃气：敷设燃气管道4492m。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准。该工程总共分为三个标段，目前只有三标段进行验收并为合格工程。

- （3）时效指标：盐池县南环新村基础设施改造项目已在规定时间内按时完成项目的实施。

- （4）成本指标：盐池县南环新村基础设施改造项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

- 2、效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益：通过实施盐池县南环新村基础设施改造项目，对当地居民的就业结构和就业机会均产生影响。项目建设时大量用工可以为居民提供临时就业机会，增加居民收入。规划布置片区基础设施过程中采用标准化、集约化、系列化的部件、配件，可有效节约建筑材料。项目采用集中采购、应用新型材料、节能设施、节水设施，有利于运营过程中的节能、节水，从而降低成本。

- （2）社会效益：该项目的执行对构建和谐社会、推动社会发展具有积极意义；符合国家相关的政策、方针，符合“十三五”发展规划总体方向，促进社会和谐发展的需要。建成后，不仅能够繁荣地方经济，促进地方区域经济发展，还能促进社会综合事业的发展，改善人居环境，其社会效益是显著的。

- （3）生态效益：本项目改造的片区房屋存在使用年限久、质量差、基础设施配套不齐全、排水不畅、雨水天气经常积水、交通不便利、环境卫生脏、乱、差等问题，造成市民居住生活安全、出行不便种种问题，对城市精神文明建设也造成很大的影响。经过一系列改造后，从一定程度上减轻生态环境破坏，维持区域生态平衡，同时也大大改善了居民居住环境，降低城市环境污染，为群众提供一个优美、整洁的生活环境，保障社会公共健康。

- （4）可持续影响：工程建成后，可以保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化、硬化等基础工程建设，提升盐池县公路服务状态。通过换热站的建设，为该区域居民提供了便利的通暖条件，为保护生态环境做出了巨大的贡献。该项目的建成为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达86%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2019年度地方政府新增一般债券资金安排实施的盐池县南环新村基础设施改造项目按照建设目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

- 下一步改进措施：1、安排相关部门及负责人对一、二标段进行竣工验收。2、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。3、项目完工后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安全，为盐池县的建设和发展创造一个良好的交通环境。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分87.6分。

2、项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

3、项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 其他需要说明的问题

- 无