盐池县城区各类绿地养护项目

2019年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县城区各类绿地养护项目资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局盐池县城区各类绿地养护项目共1200万元。主要绩效目标：公共绿地干净整洁、无病虫害、绿化长势好，创造出整洁、干净优美的绿地环境。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县城区各类绿地养护项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2019年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕1号）文件要求，盐池县城区各类绿地养护项目资金预算安排1200万元，全部为财政拨款，盐池县城区各类绿地养护项目2019年资金已全部到位，内容为城区公园、广场、道路两侧、街头绿地正常养护，具体包括卫生保洁、浇灌排水、施肥、病虫害防治、整枝修剪等内容。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年盐池县城区各类绿地养护项目资金1200万元，2019年到位资金1200万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 项目预算资金已全部安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019年实际总支出金额1200万元，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

- 盐池县城区各类绿地养护项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成城区公园、广场、道路两侧、街头绿地正常养护，其中：绿地管护面积4409.02亩，防护林管理面积1951亩。

（2）项目完成质量：树木做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死；绿篱做到基本无枯死株，无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观；草坪做到生长良好，基本无秃斑，无杂草、无枯草层，整齐美观；病虫危害率小，绿地养护优良率达到90%。

（3）项目实施进度：项目单位按照2019年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了绿化工程建设及养护工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：绿地养护成本节约了2474元/亩。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的生态效益：该项目绿化工程的实施，对净化空气、保护水质、消毒杀菌、养水源、促进城区居民身心健康起到了积极的促进作用，绿地景观面貌年增长率≥5%。

（2）项目实施的社会效益：城区绿化是城市建设的重要组成部分，这些有生命的绿色植物在城市中具有不可替代的效益。城区绿化养护是维护城区绿化成果的必要手段，它既可以带动园林绿化产业的发展，又为人们创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境。

- （3）项目实施的可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市绿化作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，从城区绿化覆盖率、绿化景观效果、绿化管理工作、绿地建设以及新建绿化工程服务设施等方面进行了问卷调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县城区各类绿地养护项目2019年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步，加强绿化养护队伍建设，强化监督管理充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平;进一步建立和完善养护管理责任制，确保养护责任到人;要符合养护技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性;完善绿化管理考评机制，细化亮化管养任务，采用日常考核与月底考核结合的方式，提高日常考核得分占该月综合考核得分比例，杜绝每月月底考核可能引起的养护企业突击“大扫除”，使得考核流于形式，出现“走过场”的现象对养护措施好、管理突出的绿地，要总结经验，发扬成绩，对管理不到位、养护水平差的绿地，要加大惩戒力度，奖优罚劣，赏罚分明。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分83分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无