盐池县春节氛围营造工程

2019年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县春节氛围营造工程资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局盐池县春节氛围营造工程资金共236.51万元。主要绩效目标：对环城公园、花马池街、盐州路、长城公园、九曲民俗文化园游步道美化进行更新、维护和维修，在主要节点的树木上进行美化装饰，对九曲民俗文化园、长城关泄洪渠两边没有安装路灯的游步道进行美化。在街道主要节点进行装饰美化。我局主要负责活动的策划、组织、落实及日常卫生保洁等工作

- （二）绩效目标批复下达情况：

- 年度中由县级资金安排下达盐池县春节氛围营造工程资金预算和绩效目标情况：根据盐池县财政局下发《盐池县2019年财政预算划转通知书》（（2019）盐财预（公共预算）字第075号）文件要求，2019年划入乡镇及部门的款项共897.075万元，其中236.51万元用于盐池县春节氛围营造工程建设。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

2019年盐池县春节氛围营造工程计划资金236.51万元，到位资金236.51万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

2019年盐池县春节氛围营造工程预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019年实际总支出为234.51万元，剩余资金2.00万元，资金执行率99.15%（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位）。

- 3、项目资金管理情况分析

- 盐池县春节氛围营造工程专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标分析完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：对环城公园、花马池街、盐州路、长城公园、九曲民俗文化园游步道美化进行更新、维护和维修，在主要节点的树木上进行美化装饰。

- （2）质量指标：在成本最低、时间最短的基础上完成了该项目的实施，施工有序进行，达到了营造氛围的目的。

- （3）时效指标：盐池县春节氛围营造工程已在规定时间内按时完成项目的实施。

- （4）成本指标：盐池县春节氛围营造工程按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

- 2、效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益：县委、政府决定在2020年春节期间，本着“政府主导、全民参与、文化惠民、务实节俭、安全有序”的原则，开展“盐州大集·民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动，不断丰富盐池冬春季文化旅游业态，让全县人民度过一个欢乐、喜庆、文明、祥和的新春佳节，有效激发全县人民干事创业、推动乡村振兴和全面建设小康社会的热情。

- （2）社会效益：通过春节氛围营造工程的实施，深入贯彻落实了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，充分展示了我县近年来经济社会发展取得的巨大成就和脱贫富民成效，展示了县域特有的民间民俗文化，发挥文化旅游业在推动经济转型、产业升级中的作用，提升了“滩羊之乡·多彩盐池”特色文化旅游的美誉度和影响力。

- （3）生态效益：精心打造社会公共环境，营造热烈喜庆氛围，是庆祝中华人民共和国成立70周年活动的重要内容。通过春节氛围营造项目的实施，对生态环境有着一定的影响，达到了环境优美、景色怡人、空气清新的良好生态环境。

- （4）可持续影响：项目完成后，为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2019年度财政资金安排实施的盐池县春节氛围营造工程按照年度建设目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分88分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 无