盐池县可再生能源建筑应用示范项目资金

2019年度绩效自评报告

- 一、绩效目标批复下达情况

- （一）年初批复下达盐池县可再生能源建筑应用示范项目资金预算和绩效目标情况。

- 2019年下达我局盐池县村庄及县城公园广场亮化工程共100万元。主要绩效目标：在教育小区和东顺苑小区安装太阳能热水器共771台，主要为了加快可再生能源在我县城领域大规模应用，推动我县节能环保等新型产业发展，节约和代替大量常规石化能源。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县可再生能源建筑应用示范项目资金预算和绩效目标情况。

- 根据根据盐财（预）指标【2019】180号文件要求，盐池县可再生能源建筑应用示范项目资金预算安排88.2298万元，全部为财政拨款，资金已全部到位。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

2019年盐池县可再生能源建筑应用示范项目资金88.2298万元，资金到位88.2298万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 2019年盐池县可再生能源建筑应用示范项目资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为88.2298万元，结余5元，资金执行率99%。

- 3、项目资金管理情况

- 2019年盐池县可再生能源建筑应用示范项目资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。绩效目标完成情况分析。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：教育小区安装太阳能热水器111台，东顺苑小区安装太阳能热水器660台。

- （2）质量指标：项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。施工过程中进行严格的质量检验，主要包括班组自检、质检员专检、专业施工员的交接检、监理与建设单位参与的隐蔽工程检验、建设主管部门定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序，施工中每道工序完成后经检查验收合格之后才可进行下一道工序的施工，验收均为合格工程。

- （3）时效指标：盐池县可再生能源建筑应用示范项目已按时完工，工程已验收。

- （4）成本指标：教育小区安装太阳能热水器111台，房屋建筑面积11735.85㎡（111户），按每平方米12元的补助标准，应补助11735.85㎡*12元/㎡=140830元。东顺苑小区安装太阳能热水器660台，房屋建筑面积61788.85㎡（660户），按每平方米12元的补助标准，应补助61788.85㎡*12元/㎡=741463元。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益:根据项目的实施量对项目的初投资进行估算，项目总投资为3228.8万元，每年的节能量为8819吨标准煤，每吨标准煤的价格按照800元计算，则年节约705.52万元。

- （2）社会效益：（一）开发利用可再生能源是建设资源节约型和环境友好型社会、落实科学发展观。实现可持续发展的基本要求。充足、安全、清洁的能源供应是经济发展和社会进步的基本保障，我国人口众多，人均能源消费水平低，能源需求增长压力大，能源供应与经济发展的矛盾十分突出，从根本上解决我国的能源问题，不断满足经济和发展的需要，保护环境，实现可持续发展，除大力提高能源效率外，加快开发利用可再生能源是重要的战略选择，也是落实科学发展观，建设资源节约型社会的基本要求。（二）开发利用可再生能源是保护环境，应对气候变化的重要指施。目前，我国环境污染问题突出，生态系统脆弱，大量开采和使用化石能源对环境影响很大，特别是我国能源消费结构中煤炭比例高，二氧化碳排放增长较快，对气候变化影响较大，可再生能源清洁环保，开发利用过程不增加温室气体排放，开发利用可再生能源，对气候变化影响较大，可再生能源清洁环保，开发利用过程不增加温室气体排放，开发利用可再生能源，对优化能源结构、保护环境、减排温室气体、应对气候变化具有十分重要的作用。（三）开发利用可再生能源是建设社会主义新农村的重要措施。农村是目前我国经济和社会发展最薄弱的地区，能源基础设施落后，全国还有约1150万人没有电力供应，许多农村生活能源仍主要依靠秸秆、薪柴等生物质低效直接燃烧的传统利用方式提供。农村地区可再生能源资源丰富，加快可再生能源开发利用，一方面可以将地区的生物质资源转换为商品能源，使可再生能源成为农村特色产业，有效延长农业产业链，提高农业效益，增加农民收入，改善农村环境，促进农村地区经济和社会的可持续发展。（四）开发利用可再生能源是开展公共机构节能的重要揩施，对监理节约型社会、提升政府形象具有重要意义。

- （3）生态效益：本工程从一定程度上减轻生态环境的破坏，维持城市生态平衡，该项目的全年常规能源代替量为580.67吨标煤。CO2减排量为1434.255吨/年，SO2减排量为11.6134吨/年，粉尘减排量为5.8067吨/年。

- （4）可持续影响：开发利用可再生能源是开拓新的经济增长领域、促进经济转型、扩大就业的重要选择。地域不同，可再生能源的丰富程度不同，与当地的自然气候条件、地质条件等相关，因此对于促进地区经济增长有推动作用。可再生能源的利用是新兴行业，因此对于可再生能源相关的设备产业发展起到了推动作用。

- 3、满意度指标完成情况分析

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度89%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 盐池县可再生能源建筑应用示范项目全部完成，均达到了绩效目标。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 无