盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程

项目2019年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程项目资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程项目资金共80万元。主要绩效目标：完成盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程建设。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于下达2019年地方政府新增一般债券资金预算指标（第四批）的通知》（盐财（预）指标〔2019〕258号）、盐池县发展和改革局关于《盐池县市民休闲公园休闲民俗文化园照壁、公厕平移项目建设方案》的批复（盐发改建〔2019〕302号）文件要求，2019年整合地方政府新增一般债券资金80万元，用于盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程计划地方政府新增一般债券资金80万元,到位资金80万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 2019盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为70万元，结余10万元，资金执行率87.5%（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位。）

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程项目资金专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.公厕整体侧向平移约100米。

2.照壁向前平移约8米。

3.照壁施工部位广场拆除及现场恢复400平方米，公厕室内外现场拆除及恢复1500平方米。

4.公厕安装工程。完成率100%。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成盐池县休闲公园民俗文化园照壁和公厕平移工程建设。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准。

（3）项目实施进度：盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程已完工。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强工程质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：项目进一步深化市民森林休闲公园民俗文化园功能布局，提升全域旅游核心竞争力，满足广大人民群众的文化娱乐需求。注重完善基础设施建设、构建标准化服务体系，方便游客，提升旅游业服务水平，有效的增加旅游业的综合收入。

（2）项目实施的社会效益：本项目建设将更好的完善盐池县旅游服务体系，大大提升盐池县5A级景区的接待档次，提高游客通行质量，促进卫生事业发展，极大地提高游客的出行水平和出行质量。

（3）项目实施的生态效益：本项目建成后，应拟定一系列环境保护宣传措施和标识指示系统，促使游客、工作人员置身其中，能够充分认识到生态环境的重要性，从而提高其环境保护意识。

- （4）项目实施的可持续影响：本项目的实施，满足游客出行需求，增强游客卫生意识，改变了不良卫生行为和生活习惯，促进了健康生活方式的形成，更能提高游客满意度。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 项目的实施游客普遍认为公共厕所指示标志明显易于寻找，提高了景区的整体环境卫生水平，但也有少部分游客认为指示标志不明显，公共厕所卫生环境不太好问题，群众满意度达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年度地方政府一般债券资金安排实施安排盐池县市民休闲公园民俗文化园公厕和照壁平移工程项目全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步，我局将根据目前市民休闲民俗文化园景点，使工程效益尽快得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90.8分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无