盐池县市民休闲公园民俗文化园入口工程项目

2019年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县市民休闲民俗文化园入口工程项目资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局盐池县市民休闲民俗文化园入口工程项目资金共100万元。主要绩效目标：完成盐池县市民休闲民俗文化园入口工程建设。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县市民休闲民俗文化园入口工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于下达2019年地方政府新增一般债券资金预算指标（第四批）的通知》（盐财（预）指标〔2019〕258号）、盐池县发展和改革局关于《盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程项目建设方案》的批复（盐发改建〔2019〕239号）文件要求，2019年整合地方政府新增一般债券资金100万元，用于盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程计划地方政府新增一般债券资金100万元，到位资金100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 2019盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为95.56万元，结余4.44万元，资金执行率95.56%（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位。）

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程项目资金专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.土建工程：新扩建石材铺装2050平方米，透水砖铺装停车位460平方米，新建挡土墙231米，现场土方平整及垃圾清运4000平方米。

2.亮化工程：安装景观照明（柱头灯）12盏。

3.环境美化工程：新建长度为10.65米的钢结构文化宣传栏2组，在入口两侧绿化300平方米，购置垃圾桶两套，设置挡车石16个。完成率100%。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程建设。

（2）项目完成质量：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准。

（3）项目实施进度：盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程已完工。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是项目从开工建设到完工，正确合理指导施工，施工流程合理，通过加强工程质量管理减少返工损失。三是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工的管理。四是在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出，做到“集中、快速、文明”施工，提高工程效益及节约项目建设成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：项目能够促进旅游观光、商贸服务、信息科技等相关产业的发展，为周边居民提供多样化的就业机会，增加居民收入。注重完善基础设施建设、构建标准化服务体系，提升旅游业服务水平，有效的增加旅游业的综合收入。提升旅游资源品质、推进经济社会转型升级，增加旅游产业链关联性，缩短地区间发展差距。进一步增强旅客出游积极性，丰富旅游活动空间和消费业态，促进消费，促进旅游业良性可持续发展。

（2）项目实施的生态效益：本项目建成后，应拟定一系列环境保护宣传措施和标识指示系统，促使游客、工作人员置身其中，能够充分认识到生态环境的重要性，从而提高其环境保护意识。

（3）项目实施的社会效益：本项目建设将更好的完善盐池县旅游服务体系，大大提升盐池县5A级景区的接待档次，提高游客通行质量，增添旅游吸引力。

- 项目实施的可持续影响：本项目建设形态凸显本地特色，与原有的长城关景区和谐统一，充分体现了地域文化，对形象展示及区域影响力提升等方面有重要的意义。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达93%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年度地方政府一般债券资金安排实施安排盐池县市民休闲民俗文化园入口扩建工程项目全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步，我局将根据目前市民休闲民俗文化园景点，使工程效益尽快得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91.1分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无