盐池县社区健身中心景观绿化工程

2019年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县社区健身中心景观绿化工程资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局盐池县社区健身中心景观绿化工程共200万元。主要绩效目标：土建部分:室外多功能运动场两个，健身步道320米长，3米宽(采用彩色沥青铺面共计1000平方米)，广场透水砖铺装3000平方米，规划车位34位(草坪砖铺装)，宣传栏4个(每个厂3米)，挡车石14个，入口铭牌一个，休闲坐凳4个，体育健身器材8组，树池坐発10个。绿化部分:绿化面积约2200平方米，主要集中在入口两侧。本次种植主要利用乔木点缀，花灌木常青树组团种植。

主要植物选择:常绿树(云杉、桧柏)，落叶乔木(垂柳、河北杨、圆冠榆)，花灌木及地被(水蜡、紫丁香、侧柏篙、马蔺花、四季玫瑰、德国景天)。灌溉部分:灌溉面积为2200平方米，主要采用微噴灌溉水源接市政管网。照明部分:主要设计景观灯柱4盏，草坪灯10盏，体育场高杆灯1盏，地埋灯10盞。土方工程:现场土方平整及拉圾清运约3000方。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县社区健身中心景观绿化工程资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2019年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕170号）文件要求，盐池县社区健身中心景观绿化工程资金预算安排200万元，全部为财政拨款，盐池县社区健身中心景观绿化工程2019年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年度盐池县社区健身中心景观绿化工程资金200万元，到位资金200万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 盐池县社区健身中心景观绿化工程项目预算资金已全部安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019年实际总支出金额200万元，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

- 盐池县社区健身中心景观绿化工程专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成土建部分3960平方米；绿化面积约2200平方米；土方工程约3000方。

（2）项目完成质量：工程合格率达到98%，绿化优良率达到95%。

（3）项目实施进度：项目单位按照2019年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了景观绿化工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年景观绿化工程制度及资金已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：优化投资环境，吸引项目投资，为城市的绿色发展和持续稳定发展奠定基础，来自国内外各地的投资商都会将景观绿化建设做的好的城市作为同等条件下更为理想的投资目标地。在城市建设进程中，环境与经济相互促进、协调发展，景观能够优化城市布局、优选城市景观汇总的植物配置以及不断提升城市绿化覆盖范围的方式实现环境和生态效益，而生态效益也会反过来对城市建设的经济效益起到促进作用，一次投资，终身受益。

（2）项目实施的生态效益：净化空气、保护水质、消毒杀菌、养水源、吸收有害气体、滞尘、减弱噪音、改善空气温度和湿度、防风固沙等促进城区居民身心健康起到了积极的促进作用。

（3）项目实施的社会效益：在高度竞争的城市建设中开展景观绿化工作，能够从优化产业结构方面显著改善城市建设质量，提升城市建设和城市化水平。景观绿化能够改善城市范围内的小气候，调节温度、光照、水分等，为城市营造更为宜人的生活环境。景观绿化还能减少城市建设噪声，净化空气，有效避免水土流失。除此之外，在城市建设中进行景观绿化还能装饰建筑设施，改变城市面貌。

- 项目实施的可持续影响：生活在当代的我们，难免被手机电脑等电子产品利欲熏心，有了室外多功能运动场和体育健身器材等，一来人们可以强身健体，二来释放压力，使得我们走出门，动起来，形成良好的社会风尚。

- 3.满意度指标完成情况分析

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县社区健身中心景观绿化工程2019年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无