盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游

工程项目2019年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目资金预算和绩效目标情况。

盐池县发展和改革局关于《盐池县长城关、九曲夜游项目建设方案》的批复（盐发改建〔2019〕263号）文件，2019年批复我局盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目共1490万元。主要绩效目标：县城内（环湖、环湖跑道、桥栈）艺术亮化，环湖体验，湖中央互动喷泉，（长城关南侧、长城关北侧、长城关两翼古长城、长城关北侧河道）艺术亮化，（九曲阵、九曲镇东西侧小广场）艺术亮化，九曲阵光彩秀等设备采购安装及配套设施建设等。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2019年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕258号）文件要求，盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目资金预算安排1000万元，全部为财政拨款，盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目2019年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目资金1000万元，到位资金1000万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目预算资金已全部安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019年实际总支出金额792.235万元，结余207.765万元，资金执行率79.22%。（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位）

- 3.项目资金管理情况分析

- 盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：辖区内共36000余盏灯，12个投影仪，亮灯率达到90%，在满负荷运转的情况下，达到照明设施869千瓦功率的实现。

（2）项目完成质量：现已实现照明智能化管理，可手机绑定一键启动，避免了人工手动开闸的麻烦。确保故障及时发现处理，为居民夜间出行提供安全保障。实现照明管理工作的科学化、规范化和精细化。

（3）项目实施进度：项目单位按照2019年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了城市照明亮化工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，未超项目下达金额。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：以盐州古城历史文化旅游区创建国家5A级旅游景区为载体，大力实施基础设施提标、公共服务提质、旅游品牌提升工程，不断丰富旅游业态，加快全域旅游示范县建设。截止2019年12月，全县旅游接待人数达110万人次（其中外籍游客达3500余人次、台湾游客1800余人次），实现旅游综合收入3.3亿元，同比分别增长56.7%和57.1%。文旅夜游作为《盐池县全域旅游发展总体规划》中的一项，加上花马池古城保护利用、长城旅游风景带等重点景区景点修建；盐池滩羊、小杂粮、黄花菜、鹿血酒等旅游商品的挖掘；星级饭店、星级宾馆酒店、星级农家乐等公共服务配套设施的推进；盐花马寺生态旅游区、哈巴湖景区、白春兰防沙治沙业绩园、长城旅游观光带等生态旅游景点的打造等。截止2019年旅游人数突破126.19万人次，旅游收入达到4.07亿元。

（2）项目实施的生态效益：景观亮化能使城市轮廓清晰，LED灯具，夜晚下的亮化工程将城市轮廓清晰地勾勒出来，明显区别于周围地域，当夜晚从高处眺望城市时，轮廓线完整明了，直观地体现出了城市的形状、规模。景观亮化还起到突出城市结构的作用，白天城市结构隐于其中，难于分辨，而夜晚亮化工程将城市中次要的、附属的部分融合在一起，成为黑色的“底”的部分，亮化工程的建设则强调了城市中主要的、精髓的部分，成为明亮的“图‘的部分，使城市结构凸显出来，易于识别，既有方位感又有层次感和立体感。

（3）项目实施的社会效益：随着经济的增长、人民生活水平的提高，人们对居住环境、城市美化亮化的要求也更上一层楼。夜间出游成为我们娱乐身心的日常活动。盐池县打造的城市夜景亮化工程为人民日常活动增添了色彩。古城墙带动运动公园、城墙夜景、特别是长城关、九曲夜游项目不仅方便了本地居民的休闲娱乐，在重大节日更是吸引了周边县市群众前来观光游玩，带动住宿餐饮等相关消费。

（4）项目实施的可持续影响：夜晚的九曲民俗文化园内也是灯火辉煌，游人如织。人们相信顺利走出由365盏灯组成的九曲十八弯迷宫就会集福气于一身。热闹红火的社火表演及游九曲，不仅吸引了全县及周边市县数万名群众前来观看，也被各媒体所青睐。除了宁夏广播电视台、吴忠市移动公司对此次活动进行全媒体同步直播外，宁夏网络广播电视台、“红枸杞”客户端、“都市阳光”客户端、央视新闻、新华社“现场云”、腾讯新闻、网易新闻、今日头条、天天快报、优酷、微博等新闻媒体也进行了同步直播。尤其是在中央电视台1套综合频道、13套新闻频道的新闻联播、晚间新闻播出了我县元宵节的盛大活动，央视新闻报道后，受到了我县群众的广泛好评。

- 3.满意度指标完成情况分析

该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向受益群众发放了满意度调查表，不论年龄不论性别和职业，居民们平时都喜欢去古城墙、长城关、九曲游玩，尤其是傍晚和晚上更是居民们酒足饭饱后的休闲之地，有的去休闲散步、有的去体育锻炼、有的去车道骑行、有的去浏览观光和亲近大自然等等。自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于设备裸露在外，受到日晒雨淋和风沙腐蚀的长期影响，灯都会出现不同程度的损坏，亮灯率降低，亮灯效果欠佳。因此，按照时间节点，工作进度的同时注重实际效果，每日夜间安排值班人员巡检景观灯设备的运行情况、亮灯情况、安全运行情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

盐池县发展和改革局关于盐池县长城关北、九曲夜游项目招标控制价审计结果的函，盐发改函〔2019〕56号。审计项目名称：盐池县长城关北、九曲夜游项目；送审工程招标控制价金额：14474501.36元；审定工程招标控制价金额：13602145.32元；审减费用：872356.04元；审减率：6.02%。中标通知书招（盐建）字〔2019〕第56号，中标价为12954051.02元。