盐池县长城关北侧景观绿化工程

2019年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县长城关北侧景观绿化工程资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局盐池县长城关北侧景观绿化工程共450万元。主要绩效目标：占地面积19880平米，铺设人行道透水砖1860平米、停车场2160平米(小型停车位126个，大型停车位9个）青石板石材4400平米，其余透水砖2200平米，绿化面积6000平米，泄洪渠两侧安装青石汉白玉护栏654米，建设假山置石1座当土墙560米(高12米)，地刻300平米，安装柱头灯32盏，景观灯6盏，移动花箱8组，挡车球67个及垃圾箱20组等。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县长城关北侧景观绿化工程资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2019年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕102号）文件要求，盐池县长城关北侧景观绿化工程资金预算安排450万元，全部为财政拨款，盐池县长城关北侧景观绿化工程2019年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池县长城关北侧景观绿化工程资金450万元，到位资金450万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

盐池县长城关北侧景观绿化工程项目预算资金已全部安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019年实际总支出金额366.8991万元，结余83.1009万元，资金执行率81.53%。（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位）

- 3.项目资金管理情况分析

- 盐池县长城关北侧景观绿化工程专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：完成占地面积19880平米修建工程。

（2）项目完成质量：绿化面积达到95%，灯光亮度达到98%，停车位规划有序。

（3）项目实施进度：项目单位按照2019年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了景观绿化工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：景观绿化带动相关产业，经济效益显著。随着城市景观发展的全球化，使经济充满活力，经过有效的经营手段和途径，可以使环境优势转换为经济优势，带动周边地区商贸、房地产、旅游业等第三产业的快速发展，利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值，有利于吸引外资，形成周边地区集聚和辐射能力，促进区域经济的发展。景观绿化设计不仅能够美化环境，还能发展旅游业，促进国内、国际之间的交流合作增进城市经済收入。

（2）项目实施的生态效益：景观绿化工程体现了城市景观效果，同时对改善整个城市的生态也有重要的作用，是维持生态环境和整个城市可持续发展的重要基础。因此，景观绿化工程的绿化结构形式才能达到最大的生态效益。植物能保护环境和净化空气，它能吸收烟灰粉尘、有害气体，能吸收二氧化碳并放出氧气，对净化空气有很好的作用。

（3）项目实施的社会效益：景观绿化工程能够美化城市环境，不同形状的树木通过有效的配置和安排，可以产生韵律感和层次感等种种组景的艺术效果，可以自然衍生美，提供良好的游憩条件美化环境用绿化来衬托建筑，使得建筑效果升级，并可用不同的绿化形式衬托不同用途的建筑，使建筑更加充分地体现其艺术效果。创造更有利人民生活居住的环境，美化城市空间的环境景观。不同的植物材料的观赏特性会产生不同的景观效果和环境气氛。各种植物不同的配置组合，能形成千变万化的景境，给人以丰富多彩的艺术感受。

- 项目实施的可持续影响：实现景观绿化可持续发展是建设生态城市的必然要求，景观绿化是城市生态系统的重要组成部分，是实现城市可持续发展的重要前提。改善城市环境是城市发展的基础，与城市的长远利益息息相关。目前，我国城市的发展速度很快，城市化进程也在稳步推进，人们的生活条件得到了很大提高。同时，城市化又引发了一系列生态环境问题，不仅对自然生态系统产生了影响，而且还影响了人们的身体健康。因此，要保护好城市生态环境，实现城市经济的跨越式发展，必须要建设生态景观城市，使景观绿化走上可持绰发展的道路。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县长城关北侧景观绿化工程2019年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

当前很多国家和地区面临着严重的资源和能源危机，对经济社会的发展产生了很大的影响。因此，要走可持续发展的道路就必须建设节约型的景观绿化工程，而因地制宜是建设节约型景观工程所需要遵循的原则。在具体的绿化工作中要尽量少占耕地，因地制宜的搞好规划，坚持以植物造景为主，在引进外地树种时一定要慎重。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分89.50分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无