盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设2019年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况：

- （一）年初批复下达盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设项目资金预算和绩效目标情况。

- 2019年下达我局盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设项目共220.00万元。主要绩效目标：1、道路工程：铺设机动车道2151平米（长271米，宽8米），人行道1509平米（长271米，两侧各宽3米左右），安装道路指示牌2个2、建设停车场580平米，安装停车场标志牌1个3、安装路灯11盏4、排水工程：敷设钢筋砼管2级d500-d200排水管道504米5、采暖管道工程：直埋管DN219*8双管采暖管道321米。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设项目资金预算和绩效目标情况。

- 根据盐池县财政局下发《关于下达2019年地方政府新增一般债券资金预算指标（第二批）的通知》（盐财（预）指标〔2019〕102号）文件要求，2019年地方政府新增一般债券资金1000.00万元，其中220.00万元用于盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设。

- 绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

2019年盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设计划地方政府新增一般债券资金220.00万元，截止2019年度，到位资金220.00万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

- 2019年盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为191.08万元，结余28.92万元，资金执行率86.85%（计划工程验收通过后将结余资金全部支付到位）。

- 3、项目资金管理情况分析

盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标分析完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：完成盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设。其中：1、道路工程：铺设机动车道2151平米（长271米，宽8米），人行道1509平米（长271米，两侧各宽3米左右），安装道路指示牌2个2、建设停车场580平米，安装停车场标志牌1个3、安装路灯11盏4、排水工程：敷设钢筋砼管2级d500-d200排水管道504米5、采暖管道工程：直埋管DN219*8双管采暖管道321米。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，验收均为合格工程。

- （3）时效指标：盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设已在规定时间内按时完成项目的实施。

- （4）成本指标：盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

- 2、效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益：通过实施盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设，完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低运输成本。该项目的建设不但可以规范交通秩序，降低交通事故发生率，从而降低由于交通事故所产生的人员、车辆及道路的经济损失，而且还可以改善城市整体面貌，优化城市功能组合。

- （2）社会效益：本项目位于盐池县城，改建道路两侧为城市建成区。项目的实施会进一步改善盐池县城市路网功能，使得该地区规划主干道路网的交通运输功能得到极大的改观；不但可以大大减轻交通压力，缓解交通运输的紧张情况，为居民提供了进出的便捷通道，而且还可以为排水、通信、燃气等基础设施提供通道。在解决交通问题的同时，可以带动道路两侧土地的增值，改善投资环境、沿线居民的工作和生活条件，还可以美化城市的自然环境、人文环境，促进周边地区的经济发展，满足不断增长的交通运输需求。

- （3）生态效益：通过路容路貌整治建设，无乱堆乱放现象，路况得到明显改善。由于道路绿化等配套工程的完成，大大改善了市容市貌，为该地区广大市民提供更加便利、优美、整洁与健康的生活与活动空间；极大的改善该区域的城市生态环境，消除该区域道路沿线的“脏乱而无序的状态”，提高城市居民的生存条件与生活质量。

- 随着道路排水系统的完善，使得雨水得到合理有效地排放，解决道路两侧区域雨、污水排放问题。实现雨污分流，确保污水进入城市污水处理厂处理达标排放，较少污染物进入地表水环境，降低城市环境污染，改善人居环境，为群众提供一个优美、整洁的生活环境，保障社会公共健康。

- （4）可持续影响：工程建成后，可以保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化、硬化等基础工程建设，提升盐池县公路服务状态。为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达80%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2019年度地方政府新增一般债券资金安排实施的盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设按照年度建设目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

- 下一步改进措施：1、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。2、项目完工后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安全，为盐池县的建设和发展创造一个良好的交通环境。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分87.3分。

2、项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

3、项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 其他需要说明的问题

- 无