宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区管理委员会

关于区块二（集中区）尾水回用收集池建设

项目2020年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我委开展了宁夏盐池工业园区区块二（集中区）尾水回用收集池建设项目资金绩效自评工作。现报告如下：

- 绩效目标下达情况

2020年县财政局下达我委宁夏盐池工业园区区块二（集中区）尾水回用收集池建设项目资金共一批，金额为290.3344万元。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

- 项目资金到位情况分析。(2020）盐财预（基金）字第011号文件，指标金额290.3344万元。

- 项目资金执行情况分析。宁夏盐池工业园区区块二（集中区）尾水回用收集池建设项目资金290.3344万元，支付资金194.98万元。

- 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使项目资金合理使用。

- 总体绩效目标完成情况分析

宁夏盐池工业园区区块二（集中区）尾水回用收集池建设项目。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。尾水回用收集池一座2.2万m³；一体化进水泵站23m³/h，直径1.6米，高度4.3米；一体化出水泵站25m³/h，直径1.6米，高度8米。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。项目建设期限2020年8-2021年5月。

（4）成本指标。尾水回用收集池201.756826万元；一体化进水泵站35.423483万元；一体化出水泵站53.15484万元。

2、效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标。完善园区基础设施配套，提升为企业服务能力。

- 可持续影响指标。新建尾水回用收集池适应未来一定时期内园区污水处置需求。

3、满意度指标完成情况分析。

园区入驻企业满意度达到95%。

- 下一步改进措施

通过此次绩效自评，我们在下一步工作中，加快工程建设进度，提升园区污水处置能力，保护生态环境。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2021年3月6日