林木管护费项目2020年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达林木管护经费预算和绩效目标情况。

2020年县财政局下达我镇林木管护工作经费28.25万元。

（二）年度中由县级资金安排下达林木管护工作经费经费预算和绩效目标情况。

我镇林木管护工作经费28.25万元为2020年年初预算安排资金，年度中再无县级资金安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年我镇林木管护工作经费28.25万元，于2020年年初通过财政一体化系统下达指标28.25万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

我镇林木管护工作经费28.25万元,主要用于林地保护及抚育，开展林木防火、乱砍乱伐、植被损坏宣传等，我镇资金支出27.51万元，结余0.74万元，资金执行率97%。

3、资金管理情况

我镇严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。指标1：完成宝塔工业园区林地管护抚育1400亩；指标2：完成高速路口出口林地管护抚育100亩；指标3：完成南梁郭巴线两侧林地管护抚育450亩；指标4：完成省道307两侧林地管护抚育150亩。

(2)质量指标。按时进行修剪，方坑浇水，涂红刷白，覆盖率达到100%；加大宣传力度、扩大宣传覆盖范围，宣传覆盖面达100%。

(3)时效指标。全年修剪1次，方坑2次，涂红刷白2次；全年浇水6次。

(4)成本指标。车辆租赁费1.06万元、林木抚育费26.44万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益指标。农民增收率达100%，达到预期目标。

(2)社会效益指标。树立人人环保意识，环保思想深入人心。

(3)生态效益指标。空气质量优良率达98%，森林覆盖率达80%。

(4)可持续影响指标。促进生态平衡，生态平衡率达100%。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对生态环境建设及林业工作满意度为100%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我镇林木管护工作经费项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥项目资金的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县高沙窝镇人民政府

2021年4月7日