麻 黄 山 乡 人 民 政 府

林木管护项目2020年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

年初批复下达林木管护项目资金76.84万元，年初设立绩效目标1：对全乡造林垂柳、樟子松进行抚育浇水至少3次，保证树木的成活率。目标2：对历年种植樟子松、榆树进行除草、抚育、浇水，确保无杂草、死树。目标3对历年种植公路林进行抚育、浇水。历年种植大接杏进行抚育、浇水，确保树木成活率及大接杏产量。目标4:完成公路林15公里，荒山造林1000亩。目标5：林木防火、乱砍乱伐、植被损坏宣传。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2020年林木管护项目资金，于2020年已通过财政一体化系统下达指标76.84万元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

2020年林木管护项目资金支出76.84万元，结余0万元，资金执行率100%。

- 项目资金管理情况分析。

我乡对该笔项目资金严格管理，使用规范，不存在挤占、挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

林木抚育及浇水棵树73000棵、林木抚育及浇水面积1000亩、宣传次数2次、造林面积1000亩。

- 质量指标。

树木成活率85%、宣传覆盖面100%。

- 时效指标。

林木抚育及时程度及效率95%。

- 成本指标。

宣传横幅及折页0.5万元、造林成本50万元、涂红刷白、

抚育、浇水、修剪费用24.84万元、验收租车费用等1.5万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

促进农民增收率70%。

- 社会效益。

群众生活幸福指数达到98%。

- 生态效益。

明显提升森林覆盖率。

- 可持续影响。

水土流失量小于10%。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对林业工作满意度达到95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我乡2020年度林木管护项目未发生偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我乡根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。

- 项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- 按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。