麻 黄 山 乡 人 民 政 府

农村基层党组织为民服务资金项目

2020年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

根据盐池县委组织部《关于认真做好2020年度全县村级基层组织为民服务资金使用管理工作的通知》精神，下达我乡2020年农村基层党组织为民服务资金费65万元，其中自治区财政补助资金32.5万元，吴忠市财政补助资金13万元，县财政补助资金19.5万元，麻黄山乡根据各村上报方案，按照每村5-10万元标准，经党委会议研究决定将65万元资金分配给辖区内12个行政村使用，主要用于支付麻黄山乡12个行政村为民服务资金项目，实施道路维修、广场硬化、防洪坝建设维修、晾晒场建设、环境整治、绿化种植行道树、修排水沟、边沟等12个项目，达到了为民办实事的效果。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2020年农村基层党组织为民服务资金65万元（自治区财政补助资金32.5万元，吴忠市财政补助资金13万元），于2020年全部到位，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。经12个行政村上报项目实施方案、申报表，经乡党委会议研究决定通过，并下拨资金到村，由12个行政村组织实施项目，后期经乡党委会同村级联合验收后，资金支付65万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。严格执行财经纪律，组织验收组进行验收，资金使用范围全部符合为民服务资金使用要求范围。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。12个村实施道路维修、广场硬化、防洪坝建设维修、晾晒场建设、环境整治、绿化种植行道树、修排水沟、边沟等12个项目。

(2)质量指标。验收全部合格。

(3)时效指标。在年初计划的时间内按期完成。

(4)成本指标。材料费、机械费、人工费等费用共65万元。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。达到了便利为民，起到为民服务资金的效果。

(2)社会效益。社会效益良好。

(3)生态效益。项目实施中未破坏生态，部分项目起到了修复生态的效果，如环境整治、绿化种植行道树。

(4)可持续影响。改善人居环境、便民利民。

3、满意度指标完成情况分析

群众对2020年度为民服务资金满意度为98%以上，达到了预期效果。

（三）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 我乡2020年农村基层党组织为民服务资金未发生绩效偏离情况。

（四）、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我乡根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

- 项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- 按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开公示。

（五）、其他需要说明的问题

- 无。