**麻 黄 山 乡 人 民 政 府**

盐池县麻黄山乡2019年美丽村庄建设项目

绩效自评报告

为进一步加强我乡人居环境建设，统筹城乡发展，盐池县麻黄山乡人民政府组织实施了盐池县麻黄山乡美丽村庄建设项目。目前，此项目已全面竣工，现就项目资金绩效情况报告如下：

一、**项目概况**

该项目位于麻黄山乡，主要建设内容包括土边坡种植、砖边坡、嵌草边坡以及硬化路建设。项目于2019年8月开工建设，2019年10月完成全部建设内容。

1. **绩效目标分解下达情况**

**分解下达情况：**县财政局分解下达预算2019年县财政配套资金68.74万元。

**绩效目标情况：**黄羊岭高崾岘阶梯种植土边坡500平方米；道路硬化2000平方米。唐平庄毛石边坡200平方米；嵌草砖边坡300平米；道路硬化3000平米。项目验收合格率100%、服务对象满意度98%以上。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）资金投入情况分析**

1、项目资金到位情况：项目资金到位68.74万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况：项目批复总资金68.74万元，结算资金68.74万元，目前已全部完成支付。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

我乡对该项目实施，严格按照项目绩效目标落实，确保了项目的规范、有序、稳步、快速地推进。该项目资金及时足额到位，管理制度得到了有效执行，项目绩效目标全面完成，对盐池县美丽村庄建设发展起到了积极的推动作用，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

**绩效指标完成情况分析**

**产出指标完成情况：**

数量指标：黄羊岭高崾岘阶梯种植土边坡500平方米；道路硬化2000平方米。唐平庄毛石边坡200平方米；嵌草砖边坡300平米；道路硬化3000平米。

质量指标：我乡作为项目主体责任单位，在项目实施过程中，严格执行项目管理，明确责任范围，落实主体责任，强化质量管理，控制资金安全，项目质量验收合格率达到100%。

时效指标：依据项目立项批复，于2019年8月开工建设，2019年10月完成全部建设内容。

成本指标：本项目成本控制上，严格执行政府投资项目管理办法，项目成本均控制在绩效目标之内。

**2、效益指标完成情况：**

①基础设施明显改善。麻黄山乡2019年美丽村庄建设项目的实施，有效改善了我乡农村人居环境，改善了部分群众的生活条件，提高了部分群众的生活质量。

②农村风貌得到美化。通过项目实施，麻黄山乡农村环境、基础设施大力改善，外在更加整洁干净，向先进美丽农村不断靠拢。

**3、群众满意度分析：**

有力改善了我乡农村基础设施现状和群众精神面貌，提升他们的幸福感和对该项目的认可度。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目实施过程中无偏离绩效目标情况。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目实施中，我乡在项目实施前、实施中及项目资金兑付，均通过政府网站进行了公示。同时，对项目竣工验收情况和资金结算，进行了公告。我乡通过项目绩效自评，对该项目评分97分，达到了满意效果。

**五、其他需要说明的问题**

无。