2020年度路灯管理维护经费绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财(预)指标[2020]1号相关文件精神，下达我乡2020年路灯管理维护经费5万元。主要用于维修全乡街面路灯与灯笼，缴纳每月单位、路灯与污水处理厂电费等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2020年路灯管理维护经费5万元，于2020年全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况。资金支出5万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况。2020年我乡按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行资金管理制度，每月本单位、路灯与污水处理场电费根据用电量按时缴纳，路灯维修根据维修工程量结算，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。年初制定日常维护检修路灯12期，维修路灯3次，现已全部完成。

(2)质量指标。督查次数与实际督查情况一致。

(3)时效指标。按月进行路灯维护管理。

(4)成本指标。维修路灯30000元；安装灯笼10000元，电费10000元，现已全部支付完毕。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益:带动经济可持续发展。

(2)社会效益：日常督查巡查工作良好。

(3)生态效益:节能减排指标达到98%。

(4）可持续影响：可持续影响率为98%，生活环境优化。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对该项目实施满意度为95%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我乡路灯管理维护经费达到了绩效目标。下一步，我们应该考虑智慧路灯，提升形象，减少巡查需要，提高管理效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无