**井沟村美丽村庄建设项目绩效自评总结报告**

1. **绩效目标分解下达情况**

1.本级财政专项资金下达预算及项目情况。

2020年井沟美丽村庄建设项目工程款本级财政专项资金下达预算307.05万元。主要用于井沟美丽村庄建设项目。

2.大水坑井沟村美丽村庄建设项目绩效目标设定情况。

1. （一)村庄道路涉及硬化路面长度为2500米，路面宽度3米，硬化面积为7500平方米;安装太阳能路灯42盏，灯杆高6m,照度达10- 20LX，沿道路侧按照50米间距布置。
2. (二)公共服务设施。在村部新建文化活动室和活动广场1处。文化活动室建筑面积91平方米，布置文化室、活动室和卫生室;广场面积为627平方米，配置文化墙、宣传栏等;设小游园1处，设置凉亭、花架回廊及景观绿地，用地面积0.21公顷。
3. (三)基础设施。沿村庄主要道路设置雨水边沟，采用明渠加盖板的形式( 400mmX 400mm),总长2500米;购置垃圾转运车一辆;新建2座水冲式公共厕所，改造农宅旱厕58户。
4. (四)村庄环境整治。对村庄内部实施“五清工程”;种植国槐、榆树、杨树等两侧行道树3800株;发展庭院绿化、庭院经济2000株。设入口标识一处。

二.**绩效自评工作开展情况**

井沟美丽村庄项目，项目办工作人员全程按程序进行跟进，要求监理严格按照图纸范围要求进行管理，发现问题及时提出，保证工程质量。施工单位严格按照图纸规范要求施工。并组织了镇村干部对该项目进行竣工验收。

**三、绩效目标自评完成情况分析**

1. **资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

井沟美丽村庄建设项目工程款307.05万元，于2020年本级经费拨款307.05万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部用于村庄道路涉及硬化等方面的经费及各项相关支出。

3.项目资金管理情况分析。

我镇大水坑井沟美丽村庄经费资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制， 会计核算准确、财务资料完整。

**（二）绩效目标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

(1)数量指标安装太阳能路灯42盏，新建水冲式厕所，改善居民生活环境与出行。

(2)质量指标。村容村貌整齐度≥90%，项目（工程）验收合格率100%，设施正常使用率100%，工程完成及时率100%，设施正常使用率100%，工程验收合格率100%，各村做为基层工作的最前沿，是党和政府与群众联系的桥梁和纽带。年初计划该工程建设合格率达100%以上，实际实施中合格率达到了100%。

(3)时效指标。该工程完成及时率计划指标100％，实际完成100%。

2.效益指标完成情况分析。包括扶贫项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

（1）社会效益。居民生活环境问题改善率45%，农户出行便捷，节约出行时间。

（2）生态效益指标：绿化使用年限≥5年,环境质量得到了可持续提升，通过宣传提高群众环保意识。

（3）可持续影响：生态环境改善≥90%,环境管理机制健全，保洁员巡护，最大化提高居民生活水平与幸福感。

3.满意度指标完成情况分析。

我镇对居民和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众对大水坑政府的满意度为98%，达到了预期效果。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得95分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.我单位根据专项绩效评定指标对该项目量化评价，自评指标得分95分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，该项目均与批复下达相符。

3.项目通过中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台公示公开。

附件： 井沟村美丽村庄建设项目绩效目标自评表