**大水坑镇人民政府2020年农村改厕项目**

**财政专项资金绩效自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**
2. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

2020年财政专项资金下达预算58万元，主要用于对农村厕所改造。

1. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

2020年年初计划建设大水坑镇15个行政村的农村改厕共580座，共花费58万元。

1. **绩效自评工作开展情况。**

2020年开始在全镇15个行政村改厕项目，按照村验收、乡复验、县备案的方式，先后组织了镇村干部对所有符合条件的改厕项目进行了验收，先后共计验收580户，兑付资金58万元。

自评工作开展过程。评价基准日：2020.1.1-2020.12.31，对大水坑镇人民政府2020年乡镇农村改厕项目兑付补助资金58万元进行绩效自评，提交镇党委会进行审核并通过。

1. **绩效目标自评完成情况分析**
2. **资金投入情况分析。**
3. 项目资金到位情况分析。

2020年已经完成资金拨付情况，2020年2月24日拨付经费58万元。

1. 项目资金执行情况分析。

根据盐池县发展和改革局关于《盐池县大水坑镇2019年农村厕所改造和镇区新建水冲厕所工程建设方案》的批--盐发改农发【2019】355号文件精神，我镇结合实际，完成资金拨付情况：20年9月第一次拨付金额231874.11元，第二次拨付250398.89元

1. 项目资金管理情况分析。

资金全部由镇财务统一监管，按照验收结果统一进行兑付，结余资金9.7727万元。

**（二）项目组织实施情况**

**1.项目组织情况分析。**

该项目于2020年6月，按照盐池县盐池县审批服务管理局领导小组办公室关于印发盐池县发展和改革局关于《盐池县大水坑镇2019年农村厕所改造和镇区新建水冲厕所工程建设方案》的批--盐发改农发【2019】355号进行实施，建设单位为大水坑镇人民政府，建设地点为大水坑镇15个行政村580户。

**2.项目管理情况分析。**

根据项目验收情况，按照每户不超过1000元的补助标准，将项目资金兑付于580户改厕，共计兑付58万元。

**四、绩效目标完成情况分析**

产出指标完成情况分析：2020年大水坑镇乡镇农村厕所改革项目580户。效益指标完成情况分析：乡镇农村厕所改革项目促进了市政发展，有利于改善生态环境，改善生活质量。满意度指标完成情况分析：农村厕所改革项目促进生活便利，改善生活环境，用户满意度97%。

**五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目上报不精准问题仍然存在，从而导致项目实施有难度，导致项目调整变动多。在下一步工作中，我镇将完善各项项目建设信息，选取入库程序，持续加大宣传力度，扩大群众参与度和知晓度，确保每家每户都完成厕所改革项目，改善生态环境。

大水坑镇人民政府

2021年4月8