宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区管理委员会关于原宁夏恒瑞生物科技有限公司厂房设备拆除和遗留原辅料无害化处置项目2020年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我委开展了原宁夏恒瑞生物科技有限公司厂房设备拆除和遗留原辅料无害化处置项目资金绩效自评工作。现报告如下：

- 绩效目标下达情况

2020年县财政局下达我委原宁夏恒瑞生物科技有限公司厂房设备拆除和遗留原辅料无害化处置项目资金共一批，金额为40.6万元。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

- 项目资金到位情况分析。(2020）盐财预（暂存款）字第021号文件，指标金额40.6万元。

- 项目资金执行情况分析。原宁夏恒瑞生物科技有限公司厂房设备拆除和遗留原辅料无害化处置项目资金40.6万元，支付资金21万元。

- 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使项目资金合理使用。

- 总体绩效目标完成情况分析

原宁夏恒瑞生物科技有限公司厂房设备拆除和遗留原辅料无害化处置项目。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。宁夏恒瑞生物科技公司发生安全事故后，企业法人代表在事故中死亡，为有效化解社会风险，对原宁夏恒瑞生物科技公司厂房设备等进行拆除，遗留原辅料进行无害化处置。厂房设备拆除费用为19.6万元，遗留原辅料无害化处置费用为21万元，共计40.6万元。

（2）质量指标。由第三方专业机构进行拆除和无害化处置合格率100%。

（3）时效指标。厂房设备拆除和遗留原辅料无害化处置2020年年内完成。

（4）成本指标。厂房设备拆除19.6万元，遗留原辅料无害化处置21万元。

2、效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标。有效化解社会风险，确保安全。

（2）可持续影响指标。消除安全隐患，营造可持续发展环境。

3、满意度指标完成情况分析。

园区入驻企业满意度达到95%。

- 下一步改进措施

通过此次绩效自评，我们在下一步工作中，有效化解社会风险，消除安全隐患。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2021年3月6日