盐池县2020年农村人居环境整治“厕所革命”

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发（2019）61号）文件精神，2020年下达我县农村人居环境整治“厕所革命”项目资金580万元，任务是改造建设农户卫生厕所2900户，农户卫生厕所改造完成率100%，农村卫生厕所建设质量通过验收，群众满意率≧90%，农村生产生活条件持续改善，乡村基本公共服务体系得到改善，村民环境健康意识和卫生习惯得到提升，农村生态环境持续改善。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。

1．项目资金到位及执行情况。根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发（2020）61号），自治区下达我县2020年农村人居环境整治“厕所革命”项目资金580万元，根据《盐池县人民政府办公室关于印发<盐池县2020年农村改厕工作实施方案>的通知》，县财政配套2020年农村改厕资金350万元，其中：改厕项目补助资金290万元，改厕工作经费60万

元。2020年我县改厕总资金930万元，其中：户厕改造补助资金870万元，改厕工作经费60万元，上述资金全部到位，资金到位率为100%。截止目前，2020年户厕改造补助资金870万元全部支付完毕，改厕工作经费支付29万元。

- 2．项目资金管理情况。根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发（2020）61号）和《盐池县人民政府办公室关于印发<盐池县2020年农村改厕工作实施方案>的通知》文件要求，农村改厕项目资金主要用于农村户厕改造方面的投入，其中：870万元用于2900户户厕改造建设补助资金，每户补助3000元，60万元用于改厕工作经费。项目实施严格按照“四制”管理（即法人制、合同制、招投标制、监理制）。资金管理建立专款专户，确保专款专用，县农业农村局根据县级验收结果，将这些资金按照各乡镇实际改厕任务完成量下达到各乡镇，各乡镇建立户厕改造资金专门账户，确保专款专用，严禁挪做它用，同时按项目进展情况支付项目资金。

（二)总体绩效目标完成情况。我县于2020年8月底完成当年改厕任务，实际完成改造建设农户卫生厕所2900户（其中：花马池镇891户，大水坑镇404户，惠安堡镇168户，高沙窝镇178户，冯记沟乡432户，王乐井乡546户，青山乡221户，麻黄山乡60户），完成目标任务的100%。

（三）绩效指标完成情况。经农业农村厅验收，我县2020年农村户厕改造合格率达到93.9%，农户满意率达到100%。通过实施农村人居环境整治“厕所革命”项目，农村生产生活条件持续改善，全县农村地区卫生厕所普及率由2018年底的37%提升到2020年底的57.8%，农村卫生厕所普及率明显提高。乡村基本公共服务体系持续改善，村民环境健康意识和卫生习惯明显提升，农村生态环境持续改善。

三、下一步打算

- 一是进一步加大宣传力度，采取多种方式大力宣传农村“厕所革命”的重要意义，全面宣传报道各地农村改厕成功经验和做法，激发广大群众积极主动参与农村改厕。二是加强技术指导和宣传引导，突出厕所实用功能，合理选定改厕技术路线，按照“安全、实用、美观、卫生，污水达标排放，粪污无害化处理和资源化利用”的基本要求，保证改厕一户，合格一户，满意一户。三是依托农村“厕所革命”整村推进项目，建立农村厕所粪污专业化、社会化收集处理机制，确保厕所粪渣满了有人抽、抽走之后能处理，切实解决改厕农户的后顾之忧，努力构建农村“厕所革命”长效机制。

附件3：盐池县转移支付区域（项目）绩效目标自评表