麻 黄 山 乡 人 民 政 府

2019年农村改厕项目资金2020年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

年初批复下达2019年农村改厕项目资金26万元，年初设立绩效为：改造建设农户卫生厕所260户，涉及13个行政村（麻黄山村、松记水村、何新庄村、松记水村、唐平庄村、李塬畔村、包塬村、井滩子村、下高窑村、胶泥湾村、高崾岘村、黄羊岭村、后洼村）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2019年农村改厕项目资金，于2020年已通过财政一体化系统下达指标26万元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

- 2019年农村改厕项目资金支出11.2万元，结余14.8万元，资金执行率43%。

- 项目资金管理情况分析。

- 我乡对该笔项目资金严格管理，使用规范，不存在挤占、挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

行政村13个、卫生厕所260户、公厕1座。

- 质量指标。

- 项目验收通过率100%。

- 时效指标。

- 在合同规定的完工期限内完工的单元工程率100%。

- 成本指标。

- 工程超预算0万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

带动全乡农村改厕发展90%。

- 社会效益。

- 改善农村人居环境、提高广大农民的生活质量70%。

- 生态效益。

- 绿化改善空气质量优良率80%。。

- 可持续影响。

- 激发广大群众的积极性、创造性，营造农村改厕的良好氛围80%。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 13个行政村参与农户满意度92%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 我乡2019年农村改厕项目资金未发生绩效偏离情况。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我乡根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

- 项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- 按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。