**麻 黄 山 乡 人 民 政 府**

麻黄山乡职工宿舍、餐厅改造工程

绩效自评报告

为进一步改善我乡基层干部食宿条件，提升干部职工工作积极主动性和工作效率，麻黄山乡人民政府组织实施了麻黄山乡职工宿舍、餐厅改造工程。目前，此项目已全面竣工，现就项目资金绩效情况报告如下：

一、**项目概况**

该项目位于麻黄山乡政府，主要建设内容包括办公楼保温层和餐厅防尘走廊建设。项目于2020年8月开工建设，2020年10月完成全部建设内容。

1. **绩效目标分解下达情况**

**分解下达情况：**县财政局分解下达预算2020年县财政配套资金75.82万元。

**绩效目标情况：**建筑外立面保温层更换，重新进行建筑外立面装修400平米。增设防尘遮阳钢结构长廊60米，以达到防沙防寒的作用。项目验收合格率100%、服务对象满意度98%以上。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）资金投入情况分析**

1、项目资金到位情况：项目资金到位75.82万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况：项目批复总资金75.82万元，结算资金75.82万元，目前已全部完成支付。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

我乡对该项目实施，严格按照项目绩效目标落实，确保了项目的规范、有序、稳步、快速地推进。该项目资金及时足额到位，管理制度得到了有效执行，项目绩效目标全面完成，使我乡职工办公设施得到了有效改善作用，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

**绩效指标完成情况分析**

**产出指标完成情况：**

数量指标：建筑外立面保温层更换，重新进行建筑外立面装修400平米，增设防尘遮阳钢结构长廊60米。

质量指标：我乡作为项目主体责任单位，在项目实施过程中，严格执行项目管理，明确责任范围，落实主体责任，强化质量管理，控制资金安全，项目质量验收合格率达到100%。

时效指标：依据项目立项批复，于2020年8月开工建设，2020年10月完成全部建设内容。

成本指标：本项目成本控制上，严格执行政府投资项目管理办法，项目成本均控制在绩效目标之内。

**2、效益指标完成情况：**

①基层干部工作基础设施明显改善。麻黄山乡职工宿舍、餐厅改造工程的实施，有效改善了我乡基层干部的生活、工作条件，提升了干部职工工作的积极性和主动性。

②机关单位风貌得到美化。通过项目实施，麻黄山乡政府基础设施明显改善，政府大院更加整洁干净。

**3、群众满意度分析：**

有力改善了我乡干部职工工作的精神面貌、工作热情，提升他们的幸福感和对该项目的认可度。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目实施过程中无偏离绩效目标情况。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目实施中，我乡在项目实施前、实施中及项目资金兑付，均通过政府网站进行了公示。同时，对项目竣工验收情况和资金结算，进行了公告。我乡通过项目绩效自评，对该项目评分95分，达到了满意效果。

**五、其他需要说明的问题**

无。